2024年工作总结和2025年工作计划

大冶市经信局

（2024年11月25日）

2024年，市经信局在市委、市政府的坚强领导下，统筹做好经济社会发展工作，主动适应经济发展新常态，大力推进新型工业化，积极贯彻落实“八大行动”，以拼抢实的状态和作风, 全力抓好经济运行、技改盘活、服务企业、对上争取等工作，助力我市工业高质量发展，全力推动工业经济稳增长。

- 一、2024年工作总结

（一）主要荣誉

大冶市2024年中国县域经济百强排名再进2位，从去年57位进位到55位；荣获2023年度黄石市“双千”活动成效突出单位。

- （二）重大项目建设

今年，我局积极协调推进金上±800kV大冶换流站、500kV大冶陈贵变电站建设。目前，金上±800kV大冶换流站工程处于土建主体施工与电气安装交叉阶段，场平及桩基施工已全部完成，土建工程完成整体进度88%，电气安装整体进度42%，计划2025年12月建成投运。500kV大冶陈贵变电站工程今年3月15日进场施工，目前四通一平工程完成整体进度98.5%，土建主体工程完成整体进度82%，电气安装整体进度16%，计划2025年3月建成投运。

（三）主要经济指标完成情况

元至10月份，全市完成规模工业总产值492.67亿元，同比增长4.6%；规上工业增加值增速7.6%；完成工业投资144.11亿元，同比增长11.5%；完成技改投资34.16亿元，同比增长1.1%；新增规模以上工业企业33家，净增31家。

2024年，全市预计完成规模工业总产值602亿元，同比增长5%；规上工业增加值增速8%左右；完成工业投资171亿元，增速10%；完成技改投资46亿元，增速9.5%；新增规模以上工业企业35家。

（四）重点工作开展情况

1.强化经济运行监测。认真做好全市工业经济运行的监测预测分析工作，完善重点企业生产经营情况的调度。一是坚持月通报。坚持每月对全市工业经济运行情况进行分析，及时做好工业经济信息的上报工作，对各乡镇主要工业经济指标完成情况进行书面通报。二是做好工业经济运行监测、分析。高度关注重点行业和重点企业的经济运行情况,跟踪行业运行和发展情况。重点加强对经济运行中倾向性、苗头性问题的分析，就经济运行中存在或潜在的突出矛盾与问题，提出相关对策与建议。三是跟踪工业经济增长点投产达效情况。加大增长点跟踪服务力度，推动增长点建成投产达效，同时做好水、电、气等生产要素的保障。重点关注长城汽车、锐美精密、众冶矿业等重大增长点投产达效情况。元至10月份，全市工业增长点已投产26个，已达效15个，新增产值25.58亿元。

2.推进电力项目建设和服务保障。一是推进“两纵一横”道路线路迁改工程。截至目前，已完成南通道线路迁改5.6公里，5.7公里临时方案部分。106国道一标段线路迁改基本完成。机场高速迁改合同已签订，目前工程量已完成90%（27处完成了22处，后期增补4处）计划12月30日前完成。二是确保重点企业用电，协调黄石供电公司完成星锐科技负荷增容、光伏发电项目上网（并入公网）审批等手续，保障重点企业用电需求。三是积极向上争取农网改造资金。截止11月底，全市配电网投资共计9394.57万元，工程包括：新建、改造10千伏线路63.76公里，新建、改造电缆通道5.23公里；新建、改造开关柜15台、环网箱32座、柱上开关169台；新建、改造配电台区35台（容量13800KVA）；新建、改造0.4千伏线路63.16公里。

3.扎实开展企业服务。一是持续深化开展“双千”活动。通过每月召开月工作例会、惠企政策宣讲会、生产要素专题会、分乡镇片区推进会等形式，及时掌握“服务企业行动”工作进展情况，安排部署下步工作。截止目前，服务专班已收集企业各类问题114个，已解决各类问题111个，正在落实中的问题3个，问题化解率97.4%。“我为企业找订单”活动共为劲牌公司、中塑环保、路通管业等企业达成订单数量600余件，完成交易额超4.3亿元。二是积极兑现惠企政策。截止目前，已发放企业高质量发展、示范企业、进规等各类省级、本级奖补资金共计5745万元。其中，省级制造业高质量发展专项资金3695万元，11家省级单项冠军示范企业奖励资金330万元，20家湖北省第六批专精特新中小企业奖励资金计400万元，33家企业进规奖励资金共计1320万元。三是加强专精特新和单项冠军企业培育。建立培育库和培育计划，组织26家中小企业申报创新型中小企业，目前全市创新型中小企业在库有122家；立中车轮等20家企业成功申报湖北省第六批专精特新中小企业，目前全市省级及以上专精特新企业92家，其中国家级专精特新“小巨人”企业7家。劲华玻璃等11家企业获评2023年省级制造业单项冠军示范企业，祥邦科技等10家企业获评2024年省先进级智能工厂。四是积极向上争取资金。已争取上级资金合计15442.82万元，其中， 2024年（预安排）10千伏及以下配电网项目投11747.82万元，省级制造业高质量发展专项资金3695万元（2023年第三批专项资金1715万元、2024年第一批专项资金1980万元）。五是推进平安企业建设。开展安全生产治本攻坚三年行动，通过联合检查、专项督查、现场督查等方式，聚焦金属熔炼、重点工贸、粉尘涉爆等安全生产高风险领域，常态化开展工业（冶金）行业安全隐患排查整治，截至目前，共计出动750人次，深入工业（冶金）行业企业285家次，查出各类安全隐患272条，无重大安全隐患。深入开展“厂中厂”“园中园”安全生产和消防专项整治“雷霆行动”，截至目前，共计出动72人次，深入相关企业24家次，排查各类安全隐患79条，无重大安全隐患，并督促企业限期内整改。同时，印发《关于做好低温雨雪天气企业服务的工作提示》，为瑞信养生等110家企业开展融雪除冰作业协调无人机200余架次，融雪撒盐300余吨，降低了企业损失，助力企业复工复产。

4.加快推进企业技改盘活。一是积极谋划工业及技改投资项目。全市备案工业项目177个，计划总投资380.01亿元，其中技改项目78个，计划总投资263.2亿元；全市入库工业项目106个，新增工业投资存量137.08亿元，其中技改项目31个，新增技改投资存量24.81亿元。二是推进企业重组盘活。2024年，我市重点盘活企业10家，目前已盘活6家。其中，明大生化通过法院依法处置，鑫泰和公司已购买该公司所有产权；荣成不锈钢对现有厂房进行盘活，已与意向老板签约；精成模具通过存量土地进行升级改造，上新型工业生产线，目前正在基础建设；德尚工贸已引进沐坤工艺品项目；盛祥纸制品因市场回暖已逐步恢复正常生产，正在积极申报高新技术企业；力特隆通过二次招商已引进罗普特项目。剩余4家企业正在按时间节点推进之中。

5.稳步推进中小企业数字化转型。一是推进黄石市中小企业数字化转型城市试点工作。积极开展企业数字化改造推进工作，组织服务商深入企业宣传有关政策，积极落实黄石市中小企业数字化转型城市试点工作，推动我市企业数字化改造发展，我市共65企业入选黄石市中小企业数字化转型试点企业名单，目前我市已完成33家数字化转型项目验收。信美智能荣获湖北省中小企业数字化转型典型案例。二是持续开展大冶市中小企业“智改数转”工作。大力宣传企业上云奖补政策，引导企业开展“上云用数赋智”行动，主要包括企业基础设施上云、业务应用上云、平台系统上云，设备上云等项目内容。2024年，我市11家企业共获得省数字经济发展专项资金（上云券奖补方向）104万元（黄石市共238万元，大冶占43.7%），14家企业共获得大冶市企业上云奖补资金47.88万元。支持华兴玻璃、东贝铸造、劲佳科技等重点企业依托工业互联网、5G、人工智能等新技术打造5G全连接工厂，建设一批 “5G+”等典型应用场景，打造融合应用发展示范标杆。东贝铸造等1家企业荣获2024年第一批湖北省5G工厂，创伟科技成功入选国家级5G工厂名录；祥邦新能源、文仲信息等2家公司荣获2024年湖北省工业互联网平台；祥邦等1家企业获评湖北省无人工厂称号；劲佳科技、信美智能、瑞通机械、文仲信息等4家企业获得黄石市数字化典型案例，高新区电子信息产业园获得园区带动数字化转型典型案例。三是推进5G网络建设和应用。持续实施数字乡村发展行动，积极协调运营商和铁塔公司建设5G网络为乡村产业发展提供有力支撑。目前，我市已累计建成5G基站1128个，行政村5G网络通达率达到100%，已提前完成全年目标任务。

6.党建工作有力有效。一是狠抓党建理论建设。认真贯彻落实中央、省委、市委有关要求，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记的重要论述精神、习近平法治思想及党纪党规等党内法规制度，组织学习《中国共产党纪律处分条例》以及二十届三中全会精神，开展党组书记讲党课、党支部书记讲纪律党课等活动；深化党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，领导班子通过深入调研与群众反映形成党组“三张清单”，切实解决民生实事；每月一次开展支部主题党日活动；组织退休支部老干部学习，为年老体弱的退休干部送学上门；开展文明创建活动，组织习近平新时代中国特色社会主义思想进企业宣讲活动，党员常态化下沉包联的社区和乡村，开展志愿者服务活动。目前，我局开展理论中心组学习13次，集中学习和交流研讨13次，支部主题党日11次，建立“三张清单”3批，已解决问题10个，开展志愿者服务活动20余次。二是抓好党纪学习教育。组织党员干部学习《中国共产党纪律处分条例》，开展党组书记讲党课、党支部书记讲纪律党课等活动，开展领导干部警示教育会，通过学习文件、观看警示教育片、参观廉政教育基地、集体廉政谈话等形式，筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的思想防线，组织开展专题会议，开展关于廉洁自律制度、纪律处分条例等有关党纪、法规学习10余次。三是紧抓党风廉政建设。局主要负责同志始终把抓好党风廉政工作作为自己的主责主业，同其他中心工作同谋划、同部署、同落实，压实责任，落实好“一岗双责”，形成严抓共管的浓厚氛围；开展中层干部集体廉政谈话，领导班子带头遵守中央“八项规定”精神等党风廉政建设规定要求；严格执行“三重一大”报告制度，认真做好领导干部重大事项报告和廉政档案更新等工作；扎实开展整治形式主义工作，对局内工作群进行集中清理，严肃工作纪律。四是压实意识形态责任。局党组深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作重要论述，坚持党管意识形态原则，全面加强对意识形态工作的领导，确保意识形态工作始终沿着正确政治方向，局党组局党组专题研究、分析研判意识形态工作共计4次，对重大事件、重要情况重要局情民意中的苗头倾向性的问题有针对性地进行引导。五是做好市委巡察办专项巡察工作。我局以高度的政治责任感，本着真认账、真对照、真反思、真整改、真负责的态度，积极认领市委巡察办反馈的三个方面12个问题，召开专题民主生活会，班子成员对照巡视反馈意见提出的问题，主动认领、深入查摆、深刻剖析，严肃认真开展批评和自我批评，对照问题清单、任务清单、责任清单，一项一项检查甄别，确保反馈的意见和问题真正整改落实到位。六是落实干部培训。组织开展三期党员轮训活动，聘请宣讲团成员为党员干部进行党纪学习教育培训；组织开展国家安全教育和《保密法》专题学习，开展全民国家安全教育进企业宣讲活动，参加网上保密培训，不断深化单位、企业职工的安全意识和保密意识。七是加强党内法治建设。围绕学习贯彻党的二十大精神，深入学习习近平法治思想，全面落实市委、市政府依法治市各项工作任务，切实履行党政主要负责人推进法治建设第一责任人职责，建立重大决策、重大案件法律顾问全程参与机制，认真落实法治建设各项措施，自觉运用法治思维深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定。八是聚焦人才培养。征集上报企业“科技副总”服务需求和技术创新难题13个。目前，第一批科技副总名单已下达，劲佳包装、天雅生物已获批省级“科技副总”专家支持。9月，市经信局组织我市业务骨干、重点企业赴苏州市举办大冶市“新型工业化赋能高质量发展”专题研讨班。进一步深化我市重点人才对新能源和智能网联汽车、生命健康、新材料、高端智能装备制造等重点产业发展趋势及现状的把握，把握数字经济时代的发展逻辑，加快发展新质生产力，提升产业体系高质量发展水平。

二、存在的问题

- （一）重点企业支撑作用减弱。元至10月份，全市40家重点企业完成产值351.6亿元，同比增长3.8%，产值增速低于全市平均增速0.8个百分点，无法支撑全市工业经济增长。其中，15家企业产值负增长，受市场需求不足、产品价格下降等因素影响，祥邦新能源、尖峰水泥、华新水泥、实美科技、蓝华铝业等重点企业产值下滑；融通高科产品价格低位运行，累计产值较去年同期减少17.6亿元。此外，华鑫实业、新冶特钢按省发改委要求压减粗钢产量，2家企业元至10月份产值均负增长。

（二）增长点投产达效进度迟缓。元至10月份，全市增长点已投产26个，已达效15个，新增产值25.58亿元。长城汽车、大美科技产值较年初预计产值差距较大；锐美精密、众冶矿业等进规培育企业投产、达效均有所延迟。此外，全市新进规企业数量少，且产值释放不及预期。元至10月份，全市新增规模企业累计完成产值36.75亿元，占产值完成总量的7.5%，拉动全市产值增长仅7.8个百分点，对全市工业经济拉动作用不强。

（三）技改投资存量严重不足、不均衡。全市目前在库技改项目仅13个，仅剩余技改投资存量13.17亿元，且83%的技改投资存量集中在高新区和大箕铺镇，其余乡镇技改投资存量均不足亿元，还地桥镇、刘仁八镇、金牛镇多个乡镇技改投资存量已归零。在对乡镇项目的摸排中，发现今年以来企业投资技改项目意愿下降，难以形成技改投资报数，全市元至9月份备案的70个技改项目（含续建、改建类），目前仅有13个入库，无法形成有效的实物报数。

三、2025年工作计划

- （一）总体思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，贯彻落实全国、全省、全市新型工业化推进大会部署要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进总基调，聚焦市委、市政府重点工作狠抓落实，全力支持企业降本增效保运行、稳增长，加快推进技术改造、企业进规和数字化转型等工作，加快转型升级，统筹推进工业振兴攻坚行动。以服务企业行动（双千）为抓手，强化机遇意识、风险意识，统筹经济社会发展，立足新发展阶段，逐项细化措施，踔厉奋发、担当作为、攻坚克难，狠抓工作落实，为奋进全国县域经济50强贡献经信力量。

（二）争创荣誉

我市中国县域经济百强排名再进位，努力实现进入全国县域经济50强目标任务。

（三）目标任务

2025年，全市预计完成规上工业总产值670亿元，同比增长11.7%；规上工业增加值增速11%;工业投资同比增长8%;技改投资同比增长8%;完成新增规上工业企业目标任务；中小企业数字化转型项目33个。

（四）工作措施

- 1.强化监测分析，完善经济运行调控工作。一是紧盯目标任务。对标黄石下达的目标任务，结合大冶实际制定全年目标，将全年预测目标分解到季，细化到月，落实到乡镇，时刻关注目标进度完成情况。二是加强运行监测。紧盯重点乡镇、重点行业、重点企业。加大重点乡镇走访力度，督促乡镇压实责任。紧盯高增加值率行业。紧盯有色金属矿采选业、电力生产、 酒的制造、水泥、石灰和石膏制造等高增加值率行业发展。紧盯重点企业，实时监测融通高科、劲牌、华鑫实业、新冶特钢、三鑫公司等40家重点企业的生产经营情况，准确把握企业发展动态，提高风险预警防范，缩小停减产企业面和降低减产量。

2.加强工业及技改项目入库和报送工作。一是抓好备案入库。用好《黄石市工业企业技术改造项目认定工作指导意见》等文件，从项目谋划、备案、入库、报数等工作上统一认识、标准和程序，严格执行，颗粒归仓。二是提升数据质量。科学制定月度工作任务，强化与企业、相关部门的沟通协调，实时开展项目入库的培训指导，充分挖掘项目有关凭证资料，高质量准备好入库资料，全面提升投资报数质量，确保工业与技改投资应报尽报。

3.优化企业服务，助力企业做大做强。一是持续开展好服务企业专项行动。加快推进省政府《关于进一步降低企业成本的若干措施》等惠企政策落实落地，切实降低企业税费、融资、用人、用地等方面成本，缓解企业成本压力。二是完善企业培育体系。建立健全进规、专精特新、单项冠军企业梯次培育体系，积极争取省级、国家级项目资金，助推企业早日向更高层次发展。对工业增长点投产情况全流程跟踪，专员对接，精准服务，争取早日达效，为全市工业经济增长贡献大冶力量。

4.大力推进工业互联网与5G融合发展。加快5G和千兆光网为代表的新型基础设施建设，继续支持华兴玻璃、东贝铸造、劲佳科技等重点企业依托工业互联网、5G、人工智能等新技术打造5G全连接工厂，建设一批“5G+”等典型应用场景，打造融合应用发展示范标杆。2025年，力争培育5G全连接工厂1个,省级工业互联网平台1个。

5.从严从实抓督办。对全年目标任务进行测算、优化，加强对各乡镇工业目标任务的督查，对各乡镇主要工业经济指标完成进度实行一月一通报。组织专班上门指导督办，确保全面完成全年目标任务。