大冶市财政项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

大冶市金湖街道办事处负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行大冶市委、市政府的决定和命令，在本辖区内形式相应的政府管理职能，执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、安全生产等行政工作。街道机关内设机构。按照优化协同高效原则，统筹党政机关设置和职能配置。金湖街道内设机构6个：党政综合办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、城市建设办公室。核定行政编制48名，党政领导班子9名，实行交叉任职。

# （二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

市财政拨入47万元。

本项目绩效目标为：消除塌陷安全隐患，保障群众生命财产安全。

二、绩效自评工作开展情况

根据市人民政府办公室《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我处组织有相关人员参加绩效目标评价专班，一是对2022年金湖四斗粮村刘召湾地质灾害应急治理工程款项目实施情况进行自我考核考评；二是开展项目区居民群众对项目实施和服务满意度等情况的调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，最后对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对四斗粮村刘召湾地质灾害应急治理工程项目的实施管理、产量效益、资金使用等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告。最终得出总分值和评价结论。

三、综合评价结论

综合评价结论为优（98分）

四、绩效目标实现情况分析

# （一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。2022年2月市财政局拨付项目资金47万元。该工程项目资金共计58.93万元，到位率达80%，地方配套资金20%。

2、项目资金执行情况分析。四斗粮村刘召湾地质灾害应急治理工程款支付，其中主要用于四斗粮刘召湾5号刘会汉房屋下塌陷应急处置工程款、四斗粮刘召湾祠堂对面鱼塘塌陷应急处置工程款，这两次塌陷处理共计支出44.85万元，剩余14.08万元。

3、项目资金管理情况分析。所有资金公开透明，没有截留和挪用情况。

# （二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。四斗粮村刘召湾已完成了各处塌陷处理，做好了塌陷处理工程。

2、效益指标完成情况分析。在短时间内对四斗粮村3组刘召湾发生岩溶塌陷进行应急处理，确保了人民群众生命财产安全。

3、满意度指标完成情况分析。本次塌陷处理工程急群众之所急，通过进行走访调查，群众满意度高达95%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因。

绩效目标已完成

（二）下一步改进措施。

继续巡查四斗粮村是否还存在安全隐患，防范于未然。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

通过项目自评，使我们知晓本工程实施的对人民群众的利好、产生了社会效益，同时也看到了我们项目实施过程中的不足和今后要改进的地方，总结了工作经验，为以后的工作打好了基础。

（二）绩效自评结果拟公开情况。

四斗粮村刘召湾地质灾害应急治理工程项目绩效自评结果已上报金湖街办分管领导，同意自评结果，没有异议。七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

通过项目自评，使我们知晓应急工程的有效实施对人民群众的重要性、产生了社会效益，同时也看到了我们项目实施过程中的不足和今后要改进的地方，总结了工作经验，为以后的工作打好了基础。

（二）绩效自评存在的问题。

绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。

（三）解决问题的建议。

加强绩效管理,提高绩效管理水平。一是分管领导亲自主持召开专题会议,对预算绩效管理工作进行安排部署。二是聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训,强化预算绩效管理意识,提高人员绩效管理水平。三是对项目绩效目标和指标设置把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

八、其他需说明的问题

无

大冶市金湖街道办事处

2023年 7 月 18 日