
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称          2022年度金湖生态园管护费                          

项目单位          金湖生态园项目建设指挥部                                 

主管部门            大冶市金湖街道办事处                                

评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■  
2023年7 月18日

大冶市财政局（制）
项目基本情况表

       单位：万元
	项目负责人
	门超
	电话
	13886455240
	项目联系人
	骆久钰
	电话
	15971540999

	地址
	金湖街道办事处金湖生态园
	项目属性
	常年性(   一次性□   阶段性□

	项目计划起止时间
	2021-2023
	项目实际执行时间
	2021-2023

	资金情况
	资金来源
	计划安排
	实际到位
	实际支出

	
	上级财政
	192.28
	192.28
	152.6786

	
	本级财政
	
	
	

	
	单位自筹
	
	
	

	
	其他
	
	
	

	
	合计
	
	
	

	项目主要工作内容
	金湖生态园项目由劲牌公司投资捐建，规划面积约6.4平方公里，涉及金湖辖区内8个行政村、1个社区。一期滨水公园面积110亩、二期郊野公园312亩全部建成完工，目前已全面进入维护保养期，养护范围：一期滨水公园、二期郊野公园的土方进行回填及栽种乔木、灌木、铺种草坪并养护，园区绿化进行正常维护，即浇水、除草、修剪、补植、施肥、清理垃圾、防寒、防风、防汛、水面保洁、路面保洁、公厕保洁和防人为破坏及病虫害防治等按照园林绿化养护操作规程及质量标准，合理组织，保质保量完成养护管理任务。


	项目绩效目标
	预期
	实际

	
	改善周边居民生活环境

促进周边旅游产业发展

提高人民生活水平
	通过该项目，改善了周边居民的生活环境，提高居民生活质量和幸福指数。促进地方生态旅游业发展，繁荣地方经济。

	其他说明
	


项目资金拨入情况表
单位：万元
	序号
	日期
	资金拨入情况说明
	到位金额
	资金累计
	备注

	期初余额
	
	
	
	
	

	1
	2022.4
	市财政拨入
	192.28
	192.28
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	
	


项目资金支出情况表
单位：万元
	序号
	日期
	项目分类支出（经济科目）
	计划支出数
	实际支出数
	资金余额
	备注

	拨入总额
	
	
	
	
	192.28
	

	1
	2022.5.12
	金湖生态园2022年1-3月份管护费
	38.112
	38.112
	154.168
	

	2
	2022.9.1
	金湖生态园2022年4-6月绿化养护费用
	20
	20
	134.168
	

	3
	2022.11.11
	金湖生态园2022年4-6月绿化养护费用
	18.1422
	18.1422
	116.0258
	

	4
	2023.1.17
	生态园7-9月管护费
	38.2122
	38.2122
	77.8136
	

	5
	2023.1.17
	生态园10-12月管护费
	38.2122
	38.2122
	39.6014
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	152.6786
	152.6786
	
	


	评价指标
	评分标准
	分值
	自评情况
	自评分
	审核情况
	审核分

	目标设定
	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成
	2
	目标设定合理、执行到位、按期完成
	2
	
	

	资金管理
	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位
	2
	资金的相关管理制度健全并落实到位
	2
	
	

	财务信息
	财务信息是否真实、完整
	2
	财务信息真实、完整
	2
	
	

	组织管理水平
	组织管理制度是否健全以及落实到位
	2
	组织管理制度健全并落实到位
	2
	
	

	预算资金到位率
	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%
	3
	100%
	3
	
	

	预算资金使用率
	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%
	3
	100%
	3
	
	

	支出合理性
	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	符合
	3
	
	

	支出合规性
	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付
	3
	无
	3
	
	

	时效指标
	完成时间2022年12月前
	20
	严格按照时间节点推进
	5
	
	

	
	项目计划完成率95％以上
	
	达到绩效目标
	5
	
	

	成本指标
	成本控制是否合理，成本是否被占用
	
	成本控制合理，没有占用情况
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	数量指标
	养护工程完成95%以上
	30
	已完成
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	质量指标
	一级养护是否合格
	
	质量检验合格、严格按照养护计划实施
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	经济效益
	是否对该地区产生经济效益
	30
	当地旅游业得到发展，改善人民生活水平
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	社会效益
	对周边生产生活影响
	
	人居环境持续改善
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	环境效益
	环境是否得到修复
	
	植树绿化工程有效修复环境
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	可持续影响
	改善矿区生态环境，保持生态平衡
	
	区域生态持续修复改善
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	服务对象满意度
	当地居民是否满意
	
	满意
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	—
	100
	—
	100
	—
	


项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

	项目名称
	 2022年度金湖生态园管护费

	自评结果
	评价指标
	组织管理
	预算执行
	项目投入
	项目产出
	项目效益
	合计
	等级

	
	分值
	8
	12
	20
	30
	30
	100
	

	
	得分
	8
	8
	20
	30
	30
	96
	优

	存在的问题及建议
	无

	自评人员
	姓名
	职称/职务
	单位
	签字

	
	门超
	金湖街办党委
	金湖街道办事处
	

	
	骆久钰
	生态园主任
	金湖街道办事处
	

	
	周国栋
	党政办主任
	金湖街道办事处党政办
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目单位负责人（签字）：                                                                

	                                              年     月     日（单位盖章）

	审核意见及建议
	 审核等级：                    

年  月  日


自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表

	项目名称
	 2022年度金湖生态园管护费

	项目负责人
	门超
	电话
	13886455240
	项目联系人
	骆久钰
	电话
	15971540999

	问题整改情况
	

	结果应用情况
	

	项目单位负责人（签字）

项目单位（盖章）

年    月    日  
	主管部门（盖章）

年    月    日


