大冶市政府采购

需求公示及审查文件

〔竞争性磋商〕

项目编号：420281202406000159

项目名称：红三军团革命旧址安防工程

采购单位：大冶市文化和旅游局

代理机构：湖北励勤工程项目管理有限公司

时    间：2024年9月

目 录

第一章  征求意见公告·································01

第二章  采购需求·····································04

第三章  资料审查方法与标准···························06

第四章  附件（格式）··································09

第一章 征求意见公告

依据大冶市政府采购项目备案书420281-2024-01027号要求，湖北励勤工程项目管理有限公司就红三军团革命旧址安防工程进行竞争性磋商采购，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并接受有意向的潜在供应商报名。

一、项目基本情况

1、项目编号：420281202406000159

2、采购计划备案号：420281-2024-01027

3、项目名称：红三军团革命旧址安防工程

4、采购方式：竞争性磋商

5、采购预算（万元）：390万元

6、最高限价（如有）：374.32万元

7、采购需求：具体详见第二章《采购需求》

8、合同履约期限：合同签订后120个日历天

9、本项目（是/否）接受联合体投标：否

10、是否可采购进口产品：否

11、本项目（是/否）接受合同分包：否

12、本项目（是/否）专门面向中小微企业：是

13、符合条件的小微企业价格扣除优惠为：/

14、符合条件的联合体或者合同分包的大中型企业的价格扣除优惠为：/

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购,供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业），未提供中小企业声明函的供应商或大型企业视为无效供应商，划型行业为建筑业。

6、本项目的特定资格要求：（1）、建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包一级资质及有效的安全生产许可证书；（2）、供应商拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有效的安全生产考核合格证书（B证），并承诺只担任本项目且无其它在建工程项目。（3）、技术负责人具备相关专业高级职称证书（4）、项目管理机构配备具有行业主管部门颁发的岗位培训考核合格证书（五大员：施工员、质检（量）员、材料员、资料员等专业管理人员，安全员具备安全生产考核证合格证（C证）。

三、政府采购相关政策执行

1、落实政府采购强制、优先采购节能产品政策：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；政府采购优先采购环保产品等政策。

2、根据《中国人民银行大冶市支行大冶市财政局关于印发<大冶市政府采购合同线上信用融资实施意见>的通知（冶银发〔2020〕65号）》的文件精神,对于有融资需求的供应商（中小微企业）可在政府采购项目中标后登录大冶市政府采购信息共享平台，查询融资金融机构信息，并向意向金融机构提出政府采购合同线上信用融资申请。

3、落实政府采购强制、优先采购节能产品政策：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；政府采购优先采购环保产品政策;政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

四、需求公示

1、公示期：自2024年 10  月  1 日起至2024年  10 月  10 日止。

2、意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在公示期内将相关意见发送湖北省政府采购电子交易系统本项目下。

3、采购需求获取方式：通过湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台（https://czt.hubei.gov.cn/zchj/zIndex）下载国采湖北省政府电子采购云平台供应商客户端，免费下载获取。

4、需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集名单。

五、征求意见的提交方式

递交材料截止时间:自公告发布之日起至2024年  10 月  11 日止；递交材料方式：通通过湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台（https://czt.hubei.gov.cn/zchj/zIndex）下载国采湖北省政府电子采购云平台供应商客户端，选择参与项目按照操作提示提交。

六、征集潜在供应商

1、征集合格的供应商为本项目备选供应商，最终邀请所有合格供应商参加竞争性磋商。如供应商受邀请后无故不参加竞争性磋商的，将被列入大冶市政府采购办公室不诚信供应商名单。

2、报名资料至少应当包含以下内容：

本征集公告第三章所要求的供应商报名表及资格证明材料。

七、联系方式

1、采购人信息

名称：大冶市文化和旅游局

地址： 大冶市罗桥长乐大道总部经济中心1区9楼

联系方式：0714-8766652

2、采购代理机构信息

名称：湖北励勤工程项目管理有限公司

地址：大冶市大冶经济开发区下冯村吴家庄小区106号401室

联系方式：0714-8898139

3、项目联系方式

项目联系人：王冰

电话：0714-8898139

2024年  9 月 30  日

第二章 采购需求

一、项目基本情况

1、项目名称：红三军团革命旧址安防工程

2、资金来源：财政资金

3、最高限价：374.32万元。有效供应商报价不能超过该项目的最高限价，如超过视为无效报价，否决其投标。

4、项目地点：湖北省黄石市大冶市刘仁八镇。

3、采购内容包括：详见工程量清单施工图纸及工程量清单。

二、商务要求：

1、合同履约期限：合同签订后120个日历天。

2、付款方式：本工程支付预付款，预付款为合同总价（扣除暂列金额）的30%，在合同签订后7个工作日内支付；工程进度款支付，主要设备进场7个工作日后，支付至合同总价的60%；工程完工并经甲方、监理确认后，支付至合同总价的80%。工程竣工初验合格并经由具备审计资质的单位完成审计后（凭监理方、招标人共同签字确认的竣工合格报告），招标人向中标人支付至审定金额的98.5%，剩余的1.5%作为质保金，该质保金在省级行政主管部门验收合格后7个工作日内支付完毕。

3、质量标准：符合国家及行业现行相关技术标准规范，并通过相应文物行政部门开展的竣工验收（工程所用主要材料，必须符合国家环保要求）。

4、‌‌缺陷责任期：3年（在项目质保期内承包人应对施工内容内的工程质量进行保修，接到保修通知之日起7天内派人保修；承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人支付），届满后甲方可优先考虑与乙方签订维护合同，维护费用按行业服务品质及优惠价格共同商议确定。

5、验收标准

（1）、竣工验收：供应商在完成合同约定的所有施工内容后，在采购人规定的时间内撤除全部施工人员、机械设备和剩余材料（除工程收尾所需的以外），并将所有承包范围内工程清理干净，如供应商不能及时拆除或清理，造成的费用均由供应商承担。验收标准按照国家验收标准及规范执行。

（2）、竣工工程移交：供应商向采购人提交完整的竣工资料（按归档要求整理成册）和验收报告，竣工资料审核通过后约定验收时间，由采购人、监理人、供应商共同参加，验收通过后约定交工验收时间，办理工程移交手续。项目经竣工验收合格的，以相应文物行政部门出具竣工验收意见之日为实际竣工日期，并在项目接收证书中载明；项目未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有项目之日为实际竣工日期。

6、安全文明施工：零事故且符合国家标准。

7、本项目不允许转包、分包。

三、技术要求要求：

| 序号 | 名称 | 功能及技术参数 | 评分点△ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 施工方案及图纸优化 | 对本项目制定符合项目需求的整体方案，主要内容包括但不限于以下几个方面： 1.现状勘察描述及照片，具有针对性、分析准确、全面； 2.现勘情况自行绘制的图纸，满足采购文件基本要求的前提下，根据现场实际情况进行施工优化，优化的施工图纸，包含完整的平面图、系统图、大样图、立面图、剖面图清晰、准确、详实、切合实际。 | △ |
|  | 主要产品性能参数指标 | 根据供应商所投产品技术指标相对优劣进行打分；投标产品技术指标完全符合采购文件要求得满分。（★提供第三方权威检测认证机构出具的检测报告或封面标有CNAS标志的委托检验检测证书并加盖投标公章）。 | △ |
|  | 风险分析及评估 | 投标人结合自行现场勘查情况及文物本体现状进行风险分析： 1.风险评估无漏项，合理、针对性； | △ |
|  | 文物本体影响及措施 | 投标人结合红三军团革命旧址现状调查情况及文物保护，对采购人给出文物本体影响及措施，包含文物本体最小伤害安装措施的方案和图纸。 | △ |
|  | 施工重难点分析及应对措施 | 投标人对本项目重难点分析科学、合理，并能够提出针对性的应对措施。 | △ |
|  | 保证安全文明施工的技术措施 | 保证安全文明施工的技术措施： 有保证安全文明施工的技术措施，技术措施有针对性、合理性、可行性，安全保证体系合理完整、安全管理制度严谨可行，各分项工程有安全技术措施。 | △ |
|  | 施工进度保障措施 | 投标人结合本项目实际情况，有针对性的施工进度保障措施； | △ |
|  | 施工质量保障措施 | 投标人结合本项目实际情况，有针对性的施工质量保障措施； | △ |
|  | 施工售后服务承诺 | 投标人对本项目售后服务有承诺，售后服务承诺具体到售后服务要求的具体细项。 | △ |
| 说明 | 上表标注有“△”号的条款，为评审因素，以内容是否完整、措施是否可行，思路是否清晰，是否结合现场实际，是否响应磋商文件要求等进行评审。 |  |  |

- 1、要求施工单位严格按照国家施工验收规范进行施工。施工主要材料及设备进场后由甲方认可后方可使用于工程。依据设计文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工须达到国家和省、市或行业的下列现行工程建设标准、规范的要求，且供应商必须无条件配合并接受采购人委托第三方监理机构的监督审核。

- 2、按设计文件（包括图纸）的技术要求执行；

- 3、按省、市建设行政主管部门的相关文件执行。

- 上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范及规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止的最新版本。

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规确定以下资料审查方法及标准。

一、资料审查标准

所有证明材料是原件的扫描件或影印件并加盖公章附于供应商报名表之后，要求清晰易于辨认，文件未按要求提供或审查不合格的作无效投标处理。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中小企业声明函 | 本项目整体专门面向中小企业采购,供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业（符合条件的监狱企业、残疾人福利性单位、个体户均视同小型、微型企业），未提供中小企业声明函的供应商或大型企业视为无效供应商，划型行业为建筑业。 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商根据自身情况提供对应的证明材料： 1 法人：（1）企业法人（包括合伙企业）：提供有效的“企业 法人营业执照”或“营业执照”；（2）事业单位法人：提供有效的“事业单位法人证书”。 2 其他组织：（1）非企业专业服务机构：提供执业许可证等证明文件；（2）个体工商户：提供有效的“个体工商户营业执照”。 3自然人：提供有效的自然人身份证明。（仅限中国公民） |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单 | 提供“基本资格条件承诺函” |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函” |
| 5 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 诚信投标承诺书。 |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动 | 提供“未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加同一合同项下的政府采购活动声明函” |
| 7 | 为本采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动 | 提供“未为本采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明函” |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | （1）、建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包一级资质及有效的安全生产许可证书；（2）、供应商拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有效的安全生产考核合格证书（B证），并承诺只担任本项目且无其它在建工程项目。（3）、技术负责人具备相关专业高级职称证书（4）、项目管理机构配备具有行业主管部门颁发的岗位培训考核合格证书（五大员：施工员、质检（量）员、材料员、资料员等专业管理人员，安全员具备安全生产考核证合格证（C证）。 |

二、确定资料审查合格供应商

1.评审小组按照本章“资料审查方法及标准”，对各供应商资料证明文件进行审查。评审小组依据对各供应商资料证明文件的审查结果，确定资格审查合格的供应商，并形成书面的资格审查报告。

2.资料审查合格供应商不足三家的，不进行评标，重新组织采购。

供应商报名表

项目编号：420281202406000159项目名称：红三军团革命旧址安防工程

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 （办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 此报名表作为封面置于报名资料首页，报名资料则根据评审标准中要求的内容按顺序逐一提供，便于专家评审。 |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

大冶市文化和旅游局：

(供应商名称)  参加贵单位组织的红三军团革命旧址安防工程采购项目红三军团革命旧址安防工程(项目编号：420281202406000159)的政府采购活动，根据谈判文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

1.具备履行合同所必需的足够数量的设施设备；

2.具备履行合同所必需的足够数量的技术人员；

3.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：				年		月		日

未参加同一合同项下的政府采购活动的声明函

大冶市文化和旅游局：

(供应商名称)  参加贵单位组织的红三军团革命旧址安防工程采购项目红三军团革命旧址安防工程(项目编号：420281202406000159)的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

1.未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的政府采购活动；

2.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日期：				年		月		日

未为本采购项目提供服务的声明函

大冶市文化和旅游局：

(供应商名称)  参加贵单位组织的红三军团革命旧址安防工程采购项目红三军团革命旧址安防工程(项目编号：420281202406000159)的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

1.未为本采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

2.对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日期：				年		月		日

法定代表人身份证明

姓    名：

性    别：

年    龄：

职    务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面

供应商名称（签章）：

日期：				年		月		日

粘贴法定代表人身份证（原件扫描件或影印件）

附件五（1）

中小企业声明函

（适用于工程类、服务类项目）

大冶市文化和旅游局：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加大冶市文化和旅游局的红三军团革命旧址安防工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 建筑业（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 建筑业（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：				年		月		日

中小企业划型标准

附件五（3）

残疾人福利性单位声明函

（如供应商不属于残疾人福利单位无须提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加			单位的			项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：				年		月		日

监狱企业的证明文件

（如供应商不属于监狱企业无须提供）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应该提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖公章。

附件五（5）

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

诚信投标承诺函

大冶市文化和旅游局:

单位名称：

法定代表人：

身份证号码：

手机：                  固定电话：

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我在此慎重作出如下承诺：

1、我单位提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

2、我单位不与采购人、其他供应商及代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人的合法权益；

3、我单位不向采购人、谈判小组成员及相关人员行贿，牟取成交；

4、我单位不以他人名义投标或者其他弄虚作假的方式参与投标、骗取成交；

5、我单位不出借资质，不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序；

6、我单位不在投标中哄抬价格或恶意压价；

7、我单位不在招投标活动中虚假投诉；

8、我单位在成交后不转包和非法分包；

9、我单位在成交合同履行中不违背合同实质性条款；

10、我单位在招投标活动中严格遵守相关法律、法规、规章、规定，诚实守信。

本单位如有违反承诺内容的行为，自愿接受大冶市政府采购办公室、大冶市公共资源交易监督管理局及相关行政监督部门的处罚，自愿放弃投标保证金要求退还的权利。同意记不良行为记录，并上网公示，并愿意承担因此产生的一切法律责任。

供应商名称（签章）：

日期：				年		月		日

附件七

七、基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：

(供应商名称)郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。特此承诺。

(供应商盖章)

年  月  日