大冶市公路管理局2025年度部门决算
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第一部分  大冶市公路管理局概况

一、部门主要职责

大冶市公路管理局属正科级事业单位，业务隶属黄石市公路局领导。主要职能有：贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法规；负责《中华人民共和国公路法》的实施；承担全市现有列养公路的正常养护工作，并组织检查评比奖惩；加强路政管理，办理路政行政许可，处理路政案件，保护路产路权；负责交通量的观测和路况检评。主要职责有：
1、贯彻执行国家和省市有关公路建设、养护、管理的法律法规、政策性文件；
2、参与全市公路建设的行业管理，参与全市列养公路建设工作；
3、负责全市列养公路养护工作，保证公路经常处于良好的技术状态；
4、负责全市列养公路路政管理工作，依法维护公路路产路权，保障公路安全畅通；
5、负责全市公路系统安全生产工作；
6、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，大冶市公路管理局部门决算由实行独立核算的大冶市公路管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入大冶市公路管理局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大冶市公路管理局
第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

	公开01表

	单位：大冶市公路管理局
	2025年度
	金额单位：万元


	收入
	支出

	项目
	行次
	金额
	项目
	行次
	金额

	栏次
	
	1
	栏次
	
	2

	一、一般公共预算财政拨款收入
	1
	10,449.76
	一、一般公共服务支出
	31
	

	二、政府性基金预算财政拨款收入
	2
	
	二、外交支出
	32
	

	三、国有资本经营预算财政拨款收入
	3
	
	三、国防支出
	33
	

	四、上级补助收入
	4
	
	四、公共安全支出
	34
	

	五、事业收入
	5
	
	五、教育支出
	35
	

	六、经营收入
	6
	
	六、科学技术支出
	36
	

	七、附属单位上缴收入
	7
	
	七、文化旅游体育与传媒支出
	37
	

	八、其他收入
	8
	
	八、社会保障和就业支出
	38
	27.36

	
	9
	
	九、卫生健康支出
	39
	

	
	10
	
	十、节能环保支出
	40
	

	
	11
	
	十一、城乡社区支出
	41
	

	
	12
	
	十二、农林水支出
	42
	

	
	13
	
	十三、交通运输支出
	43
	10,422.40

	
	14
	
	十四、资源勘探工业信息等支出
	44
	

	
	15
	
	十五、商业服务业等支出
	45
	

	
	16
	
	十六、金融支出
	46
	

	
	17
	
	十七、援助其他地区支出
	47
	

	
	18
	
	十八、自然资源海洋气象等支出
	48
	

	
	19
	
	十九、住房保障支出
	49
	

	
	20
	
	二十、粮油物资储备支出
	50
	

	
	21
	
	二十一、国有资本经营预算支出
	51
	

	
	22
	
	二十二、灾害防治及应急管理支出
	52
	

	
	23
	
	二十三、其他支出
	53
	

	
	24
	
	二十四、债务还本支出
	54
	

	
	25
	
	二十五、债务付息支出
	55
	

	
	26
	
	二十六、抗疫特别国债安排的支出
	56
	

	本年收入合计
	27
	10,449.76
	本年支出合计
	57
	10,449.76

	使用非财政拨款结余（含专用结余）
	28
	
	结余分配
	58
	

	年初结转和结余
	29
	
	年末结转和结余
	59
	

	总计
	30
	10,449.76
	总计
	60
	10,449.76

	注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

	    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

	公开02表

	单位：大冶市公路管理局
	2025年度
	金额单位：万元


	项目
	本年收入合计
	财政拨款收入
	上级补助收入
	事业收入
	经营收入
	附属单位上缴收入
	其他收入

	科目代码
	科目名称
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	合计
	10,449.76
	10,449.76
	
	
	
	
	

	208
	社会保障和就业支出
	27.36
	27.36
	
	
	
	
	

	20808
	抚恤
	27.36
	27.36
	
	
	
	
	

	2080801
	死亡抚恤
	27.36
	27.36
	
	
	
	
	

	214
	交通运输支出
	10,422.40
	10,422.40
	
	
	
	
	

	21401
	公路水路运输
	10,422.40
	10,422.40
	
	
	
	
	

	2140104
	公路建设
	7,003.00
	7,003.00
	
	
	
	
	

	2140106
	公路养护
	1,493.50
	1,493.50
	
	
	
	
	

	2140112
	公路运输管理
	140.97
	140.97
	
	
	
	
	

	2140199
	其他公路水路运输支出
	1,784.93
	1,784.93
	
	
	
	
	

	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
	公开03表

	单位：大冶市公路管理局
	2025年度
	金额单位：万元


	项目
	本年支出合计
	基本支出
	项目支出
	上缴上级支出
	经营支出
	对附属单位补助支出

	科目代码
	科目名称
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	合计
	10,449.76
	1,430.19
	9,019.57
	
	
	

	208
	社会保障和就业支出
	27.36
	
	27.36
	
	
	

	20808
	抚恤
	27.36
	
	27.36
	
	
	

	2080801
	死亡抚恤
	27.36
	
	27.36
	
	
	

	214
	交通运输支出
	10,422.40
	1,430.19
	8,992.21
	
	
	

	21401
	公路水路运输
	10,422.40
	1,430.19
	8,992.21
	
	
	

	2140104
	公路建设
	7,003.00
	
	7,003.00
	
	
	

	2140106
	公路养护
	1,493.50
	
	1,493.50
	
	
	

	2140112
	公路运输管理
	140.97
	125.26
	15.71
	
	
	

	2140199
	其他公路水路运输支出
	1,784.93
	1,304.93
	480.00
	
	
	

	注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

	公开04表

	单位：大冶市公路管理局
	2025年度
	金额单位：万元


	收     入
	支     出

	项目
	行次
	金额
	项目
	行次
	合计
	一般公共预算财政拨款
	政府性基金预算财政拨款
	国有资本经营预算财政拨款

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	
	1
	栏次
	
	2
	3
	4
	5

	一、一般公共预算财政拨款
	1
	10,449.76
	一、一般公共服务支出
	33
	
	
	
	

	二、政府性基金预算财政拨款
	2
	
	二、外交支出
	34
	
	
	
	

	三、国有资本经营预算财政拨款
	3
	
	三、国防支出
	35
	
	
	
	

	
	4
	
	四、公共安全支出
	36
	
	
	
	

	
	5
	
	五、教育支出
	37
	
	
	
	

	
	6
	
	六、科学技术支出
	38
	
	
	
	

	
	7
	
	七、文化旅游体育与传媒支出
	39
	
	
	
	

	
	8
	
	八、社会保障和就业支出
	40
	27.36
	27.36
	
	

	
	9
	
	九、卫生健康支出
	41
	
	
	
	

	
	10
	
	十、节能环保支出
	42
	
	
	
	

	
	11
	
	十一、城乡社区支出
	43
	
	
	
	

	
	12
	
	十二、农林水支出
	44
	
	
	
	

	
	13
	
	十三、交通运输支出
	45
	10,422.40
	10,422.40
	
	

	
	14
	
	十四、资源勘探工业信息等支出
	46
	
	
	
	

	
	15
	
	十五、商业服务业等支出
	47
	
	
	
	

	
	16
	
	十六、金融支出
	48
	
	
	
	

	
	17
	
	十七、援助其他地区支出
	49
	
	
	
	

	
	18
	
	十八、自然资源海洋气象等支出
	50
	
	
	
	

	
	19
	
	十九、住房保障支出
	51
	
	
	
	

	
	20
	
	二十、粮油物资储备支出
	52
	
	
	
	

	
	21
	
	二十一、国有资本经营预算支出
	53
	
	
	
	

	
	22
	
	二十二、灾害防治及应急管理支出
	54
	
	
	
	

	
	23
	
	二十三、其他支出
	55
	
	
	
	

	
	24
	
	二十四、债务还本支出
	56
	
	
	
	

	
	25
	
	二十五、债务付息支出
	57
	
	
	
	

	
	26
	
	二十六、抗疫特别国债安排的支出
	58
	
	
	
	

	本年收入合计
	27
	10,449.76
	本年支出合计
	59
	10,449.76
	10,449.76
	
	

	年初财政拨款结转和结余
	28
	
	年末财政拨款结转和结余
	60
	
	
	
	

	  一般公共预算财政拨款
	29
	
	
	61
	
	
	
	

	  政府性基金预算财政拨款
	30
	
	
	62
	
	
	
	

	  国有资本经营预算财政拨款
	31
	
	
	63
	
	
	
	

	总计
	32
	10,449.76
	总计
	64
	10,449.76
	10,449.76
	
	

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
	


一般公共预算财政拨款支出决算表

	公开05表

	单位：大冶市公路管理局
	2025年度
	金额单位：万元


	项目
	本年支出

	科目代码
	科目名称
	小计
	基本支出
	项目支出

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3

	合计
	10,449.76
	1,430.19
	9,019.57

	208
	社会保障和就业支出
	27.36
	
	27.36

	20808
	抚恤
	27.36
	
	27.36

	2080801
	死亡抚恤
	27.36
	
	27.36

	214
	交通运输支出
	10,422.40
	1,430.19
	8,992.21

	21401
	公路水路运输
	10,422.40
	1,430.19
	8,992.21

	2140104
	公路建设
	7,003.00
	
	7,003.00

	2140106
	公路养护
	1,493.50
	
	1,493.50

	2140112
	公路运输管理
	140.97
	125.26
	15.71

	2140199
	其他公路水路运输支出
	1,784.93
	1,304.93
	480.00

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

	


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

	公开06表

	单位：大冶市公路管理局
	2025年度
	金额单位：万元


	人员经费
	公用经费

	科目代码
	科目名称
	决算数
	科目代码
	科目名称
	决算数
	科目代码
	科目名称
	决算数

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	工资福利支出
	1,238.07
	302
	商品和服务支出
	144.25
	307
	债务利息及费用支出
	

	30101
	  基本工资
	237.59
	30201
	  办公费
	6.24
	30701
	  国内债务付息
	

	30102
	  津贴补贴
	20.51
	30202
	  印刷费
	1.50
	30702
	  国外债务付息
	

	30103
	  奖金
	107.76
	30204
	  手续费
	0.01
	310
	资本性支出
	9.62

	30106
	  伙食补助费
	
	30205
	  水费
	3.42
	31001
	  房屋建筑物购建
	

	30107
	  绩效工资
	139.99
	30206
	  电费
	13.50
	31002
	  办公设备购置
	9.62

	30108
	  机关事业单位基本养老保险缴费
	225.17
	30207
	  邮电费
	7.38
	31003
	  专用设备购置
	

	30109
	  职业年金缴费
	6.57
	30208
	  取暖费
	
	31005
	  基础设施建设
	

	30110
	  职工基本医疗保险缴费
	59.30
	30209
	  物业管理费
	0.09
	31006
	  大型修缮
	

	30111
	  公务员医疗补助缴费
	19.94
	30211
	  差旅费
	4.69
	31007
	  信息网络及软件购置更新
	

	30112
	  其他社会保障缴费
	0.75
	30212
	  因公出国（境）费用
	
	31008
	  物资储备
	

	30113
	  住房公积金
	52.27
	30213
	  维修（护）费
	2.61
	31009
	  土地补偿
	

	30114
	  医疗费
	
	30214
	  租赁费
	
	31010
	  安置补助
	

	30199
	  其他工资福利支出
	368.21
	30215
	  会议费
	
	31011
	  地上附着物和青苗补偿
	

	303
	对个人和家庭的补助
	38.25
	30216
	  培训费
	
	31012
	  拆迁补偿
	

	30301
	  离休费
	
	30217
	  公务接待费
	
	31013
	  公务用车购置
	

	30302
	  退休费
	
	30218
	  专用材料费
	
	31019
	  其他交通工具购置
	

	30303
	  退职（役）费
	
	30224
	  被装购置费
	
	31021
	  文物和陈列品购置
	

	30304
	  抚恤金
	
	30225
	  专用燃料费
	
	31022
	  无形资产购置
	

	30305
	  生活补助
	38.25
	30226
	  劳务费
	11.38
	31099
	  其他资本性支出
	

	30306
	  救济费
	
	30227
	  委托业务费
	11.46
	399
	其他支出
	

	30307
	  医疗费补助
	
	30228
	  工会经费
	27.88
	39907
	  国家赔偿费用支出
	

	30308
	  助学金
	
	30229
	  福利费
	14.08
	39908
	  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
	

	30309
	  奖励金
	
	30231
	  公务用车运行维护费
	
	39909
	  经常性赠与
	

	30310
	  个人农业生产补贴
	
	30239
	  其他交通费用
	7.61
	39910
	  资本性赠与
	

	30311
	  代缴社会保险费
	
	30240
	  税金及附加费用
	
	39999
	  其他支出
	

	30399
	  其他对个人和家庭的补助
	
	30299
	  其他商品和服务支出
	32.40
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人员经费合计
	1,276.31
	公用经费合计
	153.87

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	公开07表

	单位：大冶市公路管理局
	2025年度
	金额单位：万元


	项目
	年初结转和结余
	本年收入
	本年支出
	年末结转和结余

	科目代码
	科目名称
	
	
	小计
	基本支出
	项目支出
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

	本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

	公开08表

	单位：大冶市公路管理局
	2025年度
	金额单位：万元


	项目
	本年支出

	科目代码
	科目名称
	合计
	基本支出
	项目支出

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3

	合计
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

	本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。


财政拨款“三公”经费支出决算表

	公开09表

	单位：大冶市公路管理局
	2025年度
	金额单位：万元


	预算数
	决算数

	合计
	因公出国（境）费
	公务用车购置及运行维护费
	公务接待费
	合计
	因公出国（境）费
	公务用车购置及运行维护费
	公务接待费

	
	
	小计
	公务用车购置费
	公务用车运行维护费
	
	
	
	小计
	公务用车购置费
	公务用车运行维护费
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

	本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。


第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为10449.76万元。与2024年度相比，收、支总计各减少3246.35万元，下降23.7%,主要原因是大冶市公路管理局农村公路养护、公路小修保养、公路大中修等项目经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况
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二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计10449.76万元，与2024年度相比，收入合计减少2289.36万元，下降18%。其中：财政拨款收入10449.76万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构
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三、支出决算情况说明
2025年度支出合计10449.76万元，与2024年度相比，支出合计减少2086.21万元，下降16.6%。其中：基本支出1430.19万元，占本年支出13.7%；项目支出9019.57万元，占本年支出86.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为10449.76万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加503.37万元，增长5.1%。主要原因：我单位本年度基本支出中人员经费中发放2024年度7-12月人员调标增资导致人员工资及人员社保增加，人员经费增加。
（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入10449.76万元，比2024年度决算数增加503.37万元。增加主要原因：我单位本年度基本支出中人员经费中发放2024年7-12月人员调标增资导致人员工资及人员社保增加，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无此项内容。
（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，交通运输方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：公路水路运输（科目名称），2025年度决算数为10422.4万元，占财政拨款支出总额的99.8%，主要用于106国道黄石铁山至大冶段(替代线)、G316公路安全提升工程、2024年普通国省道路面改造工程、S349大冶市港湖至茅圻金墩桥改造工程、2023年普通国省道路面改造工程、2025年普通国省道大中修、2025年公路设施建设维护经费、普通国省道路面改造工程、国省干线养护管理、国省干线公路小修保养资金、农村公路及桥梁养护管理、2023年普通国省道养护工程项目资金、2023-2024年普通国省道养护工程项目资金、2024年非税收入尾款、路政管理支出、2023-2024年普通国省道养护工程项目资金。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10449.76万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加503.37万元，增长5.1%。主要原因是我单位本年度基本支出中人员经费中发放2024年7-12月人员调标增资导致人员工资及人员社保增加，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10449.76万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出27.36万元，占0.26%。主要是用于死亡抚恤支出。

2.交通运输支出类支出10422.4万元，占99.74%。主要是用于公路建设、公路养护、公路运输管理及其他公路水路运输相关支出。
（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1947.31万元，支出决算为10449.76万元，完成年初预算的536.6%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为27.36万元，比年初预算增加27.36万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年初死亡抚恤项目未纳入部门预算。

2.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0万元，支出决算为7003万元，比年初预算增加7003万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年初公路建设项目未纳入部门预算。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为363.5万元，支出决算为1493.50万元，完成年初预算的410.87%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：本级预算增加国省干线养护管理、国省干线公路小修保养资金、农村公路及桥梁养护管理、2023年普通国省道养护工程项目资金、2023-2024年普通国省道养护工程项目资金。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为0万元，支出决算为140.97万元，比年初预算增加140.97万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年初公路运输管理项目支出未纳入部门预算。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为1583.81万元，支出决算为1784.93万元，完成年初预算的112.7%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：本级预算增加人员经费、日常公用经费、路政管理支出、2023-2024年普通国省道养护工程项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1430.18万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1276.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。 

（二）公用经费153.87万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为   0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出0万元，主要用于局机关无公务用车，公务用车由二级单位统筹安排使用，支出在二级单位账上反映。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。
3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目4个，二级项目16个，共涉及资金9017.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，一是专项工程扎实推进，养护攻坚成效显著；二是养护管理精准发力，路况质量稳中有升；三是安全应急筑牢防线，通行环境持续向好；四是党建引领坚强有力，发展根基不断夯实。
组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，2025年度，市公路局在市委、市政府和市交通局的领导下，紧紧围绕省、黄石公路事业发展中心有关工作部署，统筹推进建设、养护、服务各项工作，公路通行能力与服务水平稳步提升，为我市经济社会发展提供了坚实的保障。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.2024年退休人员去世一次性抚恤金项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.36万元，执行数为27.36万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：1.数量指标：退休人员去世人数4人；2.质量指标：足额发放一次性抚恤金及安葬费；3.时效指标：及时发放一次性抚恤金及安葬费。二是效益指标：1.经济效益指标：去世人员家庭生活得到保障；2.社会效益指标：维护社会稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.2025年106国道黄石铁山至大冶段(替代线)项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：1.数量指标：完成G106国道黄石铁山至大冶段（替代线K1+000-K2+000）品质提升里程数0.2公里；2.质量指标：合理合规使用资金；完工项目验收合格率达100%；3.时效指标：按时完成年度目标。二是效益指标：1.经济效益指标：明显提升经济发展的促进作用；2.社会效益指标：提升基本公共服务水平及公路安全水平；3.生态效益指标：交通建设符合环评审批要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.2025年G316公路安全提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为2189万元，执行数为2189万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：1.数量指标：完成G316大冶市胡家塘至新楼村段（K923+346-K942+800）路面改造里程数19.454公里；2.质量指标：合理合规使用资金；完工项目验收合格率达100%；3.时效指标：按时完成年度目标。二是效益指标：1.经济效益指标：经济发展的促进作用明显提升；2.社会效益指标：提升基本公共服务水平及公路安全水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.2024年普通国省道路面改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为916万元，执行数为916万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：1.数量指标：完成G316大冶市牛角垄至胡家塘段（K904+046-K923+346）路面改造19.3公里；完成G106大冶市罗桥至大冶供电局段路面修复养护3.294公里；完成G106大冶市大冶湖大桥至大箕铺段路面修复养护4.4公里；完成G106大冶市大箕铺至石应高段路面修复养护5.518公里；完成S349大冶市刘长席至民爱村段路面修复养护6.008公里；完成S239大冶市军山至君山桥段路面修复养护1.701公里；完成S315大冶市水南湾至大箕铺街段路面修复养护1.597公里；2.质量指标：合理合规使用资金；完工项目验收合格率达100%；3.时效指标：按时完成年度目标。二是效益指标：1.经济效益指标：促进沿线进行发展；2.社会效益指标：提高公路使用功能，提升公路服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.2025年S349大冶市港湖至茅圻金墩桥改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：1.数量指标：完成危桥改造工程80.54米；2.质量指标：合理合规使用资金；完工项目验收合格率达100%；3.时效指标：按时完成年度目标。二是效益指标：1.经济效益指标：促进沿线进行发展；2.社会效益指标：提高公路使用功能，提升公路服务水平；3.生态效益指标：桥梁加固项目工程符合环评要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.2023年普通国省道路面改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为1458万元，执行数为1458万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：1.数量指标：完成G316塘湾至新楼段工程7公里；完成G106金桥至供电局段工程1.7公里；完成G106大冶湖大桥至大箕铺段工程7.3公里等2.质量指标：合理合规使用资金；完工项目验收合格率达100%；3.时效指标：按时完成年度目标。二是效益指标：1.经济效益指标：促进沿线进行发展；2.社会效益指标：提高公路使用功能，提升公路服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.2025年普通国省道大中修项目绩效自评综述：项目全年预算数为1628万元，执行数为1628万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：1.数量指标：完成S201牛角山井至坑头转盘段3.2公里；完成S201牛角山井至坑头转盘段7.751公里；完成S201金牛袁家铺至金牛街段4.944公里等2.质量指标：合理合规使用资金；完工项目验收合格率达100%；3.时效指标：按时完成年度目标。二是效益指标：1.经济效益指标：促进沿线进行发展；2.社会效益指标：提高公路使用功能，提升公路服务水平；3.生态效益指标：国省道大中修工程符合环评要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.2025年公路设施建设维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为142万元，执行数为142万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：1.数量指标：埋设公里牌63块、建设百米桩459根、建立标志牌135块；2.质量指标：合理合规使用资金；完工项目验收合格率达100%；3.时效指标：按时完成年度目标。二是效益指标：1.经济效益指标：对经济发展的促进作用显著；2.社会效益指标：缩减群众出行通行时长；沿线群众出行安全事故下降；3.生态效益指标：道路边坡生态修复面积显著提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.2025年普通国省道路面改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：1.数量指标：国省道大中修16.514公里；2.质量指标：合理合规使用资金；完工项目验收合格率达100%；3.时效指标：按时完成年度目标。二是效益指标：1.经济效益指标：促进沿线进行发展；2.社会效益指标：提高公路使用功能，提升公路服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.2025年国省干线养护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为123.5万元，执行数为123.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：1.数量指标：完成过国省干线养护35公里；2.质量指标：合理合规使用资金；完工项目验收合格率达100%；3.时效指标：按时完成年度目标。二是效益指标：1.经济效益指标：促进沿线进行发展；2.社会效益指标：提高公路使用功能，提升公路服务水平；3.生态效益指标：养护大中修工程符合环评要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大地方资金配套额度。

11.2025年国省干线公路小修保养资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：1.数量指标：完成公路养护148.05公里；2.质量指标：合理合规使用资金；完工项目验收合格率达100%；3.时效指标：按时完成年度目标。二是效益指标：1.经济效益指标：促进沿线经济发展；2.社会效益指标：提升公路服务水平；3.生态效益指标：交通建设符合环评审批要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：小修保养材料物价成本提高，小修保养经费应适当提高。

12.2025年农村公路及桥梁养护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：1.数量指标：完成农村公路养护20公里；2.质量指标：合理合规使用资金；完工项目验收合格率达100%；3.时效指标：按时完成年度目标。二是效益指标：1.经济效益指标：对经济发展的促进作用显著提高；2.社会效益指标：提升基本公共服务水平及公路安全水平；3.生态效益指标：交通建设符合环评审批要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
13.2023年普通国省道养护工程项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：1.数量指标：完成国省道大中修16.514公里；2.质量指标：合理合规使用资金；完工项目验收合格率达100%；3.时效指标：按时完成年度目标。二是效益指标：1.经济效益指标：促进沿线进行发展；2.社会效益指标：提高公路使用功能，提升公路服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
14.2023-2024年普通国省道养护工程项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为430万元，执行数为430万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：1.数量指标：完成国省道大中修16.514公里；2.质量指标：合理合规使用资金；完工项目验收合格率达100%；3.时效指标：按时完成年度目标。二是效益指标：1.经济效益指标：促进沿线进行发展；2.社会效益指标：提高公路使用功能，提升公路服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
15.2024年非税收入尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.71万元，执行数为15.71万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：1.数量指标：完成全部存量尾款清缴；2.质量指标：尾款入库准确率达100%；完工项目验收合格率达100%；3.时效指标：尾款按期清缴完成率达100%。二是效益指标：1.经济效益指标：财政非税资金足额回笼；2.社会效益指标：规范非税征管秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
16.2025年路政管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：1.数量指标：新增1个路政管理大队、1个超限检测站；2.质量指标：合理合规使用资金；3.时效指标：对经济发展的促进作用显著。二是效益指标：1.经济效益指标：按时完成年度目标；2.社会效益指标：提升基本公共服务水平及公路安全水平；3.生态效益指标：交通建设符合环评审批要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

我们认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

下一步工作中，一是以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，合理安排项目预算。二是结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理，将绩效评价结果合理应用。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。
第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十九)其他专用名词。

无
第六部分  附件

    一、2025年度大冶市公路管理局整体绩效评价自评表或（报告）
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	2025年度大冶市公路管理局部门整体绩效自评表

	填报日期：    2026   年   08  月   26  日                   
	
	
	
	单位：万元

	单位名称（盖章）
	大冶市公路管理局

	基本支出总额
	1430.19
	项目支出总额
	9019.57

	年度目标：
	计划公路施工企业完成货币工程量1.5亿元；全市国省道路面性能指数PQI值达90以上；日常养护管理评价考核，全省县市区排名第一方阵。

	年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标分类
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	运行
成本
	公用经费控制
	公用经费控制率
	绩效基本型
	≤100%
	≤100%

	
	
	
	“三公经费”变动率
	绩效基本型
	≤100%
	≤100%

	
	
	在职人员控制
	在职人员控制率
	绩效基本型
	≤100%
	≤100%

	
	
	项目支出成本控制
	会议费控制率
	绩效基本型
	≤100%
	≤100%

	
	
	
	项目经费控制率
	绩效基本型
	≤100%
	≤100%

	
	管理效率
	战略管理
	中长期规划相符性
	绩效基本型
	匹配、相符
	匹配、相符

	
	
	
	工作计划健全性
	绩效基本型
	健全、相符
	健全、相符

	
	
	预算编制
	预算编制科学性
	绩效基本型
	完整、充分
	完整、充分

	
	
	
	预算编制合理性
	绩效基本型
	有保障、不交叉重复
	有保障、不交叉重复

	
	
	
	立项规范性
	绩效基本型
	充分、合规
	充分、合规

	
	
	
	预算调整率
	绩效基本型
	0
	0%

	
	
	预算执行
	预算执行率
	绩效基本型
	100%
	100%

	
	
	
	结转结余率
	绩效基本型
	0
	0%

	
	
	
	政府采购执行率
	绩效基本型
	100%
	100%

	
	
	
	非税收入预算完成率
	绩效基本型
	≥100%
	≥100%

	
	
	绩效管理
	事前绩效评估完成率
	绩效基本型
	1
	100%

	
	
	
	绩效目标合理性
	绩效基本型
	设置完整、合理清晰、依据充分
	设置完整、合理清晰、依据充分

	
	
	
	绩效监控开展率
	绩效基本型
	覆盖所有项目支出并按期完成
	覆盖所有项目支出并按期完成

	
	
	
	绩效评价覆盖率
	绩效基本型
	1
	100%

	
	
	
	评价结果应用率
	绩效创新型
	整改及时、充分应用
	整改及时、充分应用

	
	
	资产管理
	资产管理制度健全性
	绩效基本型
	制度完善、具有可操作性
	制度完善、具有可操作性

	
	
	
	资产管理规范性
	绩效基本型
	管理规范、账实相符
	管理规范、账实相符

	
	
	财务管理
	财务管理制度健全性
	绩效基本型
	制度完整、合法、合规
	制度完整、合法、合规

	
	
	
	会计核算规范性
	绩效基本型
	核算规范，信息真实、准确、完整
	核算规范，信息真实、准确、完整

	
	
	
	资金使用合规性
	绩效基本型
	使用合规
	使用合规

	
	履职
效能
	核心业务产出1
	突出发展重点，全面完成全年任务
	绩效基本型
	完成年初工作目标
	完成年初工作目标

	
	
	核心业务产出2
	突出改革重点，切实推进创新发展
	绩效基本型
	完成年初工作目标
	完成年初工作目标

	
	
	核心业务产出3
	突出民生重点，切实提升保障水平
	绩效基本型
	完成年初工作目标
	完成年初工作目标

	
	
	核心业务产出4
	我局信用体系建设、价格认定、湖（林）长制、国防动员、人防建设、信访维稳、乡村振兴、节能监察等工作扎实有序推进。
	绩效基本型
	完成年初工作目标
	完成年初工作目标

	
	社会
效应
	经济效益
	完成一般公共预算收入
	绩效基本型
	10449.76万元
	10449.76万元

	
	
	社会效益
	持续改善和保障民生
	绩效基本型
	保障各项民生奖补支出
	保障各项民生奖补支出

	
	
	生态效益
	推进生态文明建设
	绩效基本型
	持续加强生态环境整治工程资金保障
	持续加强生态环境整治工程资金保障

	
	
	
	行政管理体制改革成效
	绩效基本型
	持续深化体制改革
	持续深化体制改革

	
	
	人才支撑
	业务学习与培训完成率
	绩效基本型
	≥100%
	≥100%

	
	
	
	干部队伍体系建设规划情况
	绩效基本型
	符合需求
	符合需求

	
	
	
	高学历、高层次人才储备率
	绩效基本型
	≥5%
	≥5%

	
	
	科技支撑
	信息化建设情况
	绩效基本型
	逐步完善系统功能，有效提升工作效率
	逐步完善系统功能，有效提升工作效率

	
	
	
	……
	
	
	

	
	满意度
	服务对象满意度
	社会公众投诉率
	绩效基本型
	≤0%
	≤0%

	
	
	联系部门满意度
	预算单位满意度
	绩效基本型
	≥90%
	≥90%

	偏差大或
目标未完成
原因分析
	无

	
	

	
	

	改进措施及
结果应用方案
	无

	
	

	备注：
1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

	

	

	


二、2025年度大冶市公路局项目绩效评价自评表或（报告）

1.2024年退休人员去世一次性抚恤金项目绩效自评表
	附件4
	
	
	
	
	
	
	

	2024年退休人员去世一次性抚恤金项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：大冶市公路管理局
	
	
	
	
	
	填报日期：2026-08-26
	

	项目名称
	2024年退休人员去世一次性抚恤金

	主管部门
	大冶市人民政府
	项目实施单位
	大冶市公路管理局

	项目类别
	1、部门预算项目□
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目□
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目□
	2、延续性项目□
	3、一次性项目√

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	27.36
	27.36
	100.00%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	2024年一次性抚恤金及安葬费（肖勇、肖旭、易世贵、聂武斌）
	27.36万元
	27.36万元

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	退休人员去世人数
	0人
	4人

	
	
	质量指标
	足额发放一次性抚恤金及安葬费
	足额发放
	足额发放

	
	
	时效指标
	及时发放一次性抚恤金及安葬费
	及时发放
	及时发放

	
	效益
指标
	经济效益指标
	去世人员家庭生活得到保障
	≥95%
	≥95%

	
	
	社会效益指标
	维护社会稳定
	≥95%
	≥95%

	
	
	生态效益指标
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	遗属人员满意度
	≥95%
	≥95%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	无

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


2.2025年度106国道黄石铁山至大冶段(替代线)项目绩效自评表

	附件4
	
	
	
	
	
	
	

	2025年度106国道黄石铁山至大冶段(替代线)项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：大冶市公路管理局
	
	
	
	
	
	填报日期：2026-08-26
	

	项目名称
	2025年106国道黄石铁山至大冶段(替代线)

	主管部门
	大冶市人民政府
	项目实施单位
	大冶市公路管理局

	项目类别
	1、部门预算项目√
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目√
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目√
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	70
	70
	100.00%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	替代线品质提升工程款
	70万元
	70万元

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	G106国道黄石铁山至大冶段（替代线K1+000-K2+000）品质提升里程数
	0.2公里
	0.2公里

	
	
	质量指标
	资金使用合规性
	合理合规使用
	合理合规使用

	
	
	
	完工项目验收合格率
	≥100%
	≥100%

	
	
	时效指标
	按时完成年度目标
	≥100%
	≥100%

	
	效益
指标
	经济效益指标
	按对经济发展的促进作用
	作用明显
	作用明显

	
	
	社会效益指标
	基本公共服务水平
	提升
	提升

	
	
	
	公路安全水平
	提升
	提升

	
	
	生态效益指标
	交通建设符合环评审批要求
	≥100%
	≥100%

	
	满意度指标
	具体指标
	改善通行服务水平群众满意度
	≥91%
	≥91%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	无

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


3.2025年G316公路安全提升工程项目绩效自评表

	附件4
	
	
	
	
	
	
	

	2025年G316公路安全提升工程项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：大冶市公路管理局
	
	
	
	
	
	填报日期：2026-08-26
	

	项目名称
	2025年G316公路安全提升工程

	主管部门
	大冶市人民政府
	项目实施单位
	大冶市公路管理局

	项目类别
	1、部门预算项目√
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目√
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目√
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	2189
	2189
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	公路安全提升工程成本
	2189万元
	2189万元

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	G316大冶市胡家塘至新楼村段（K923+346-K942+800）路面改造里程数
	19.454公里
	19.454公里

	
	
	质量指标
	资金使用合规性
	合理合规使用
	合理合规使用

	
	
	
	完工项目验收合格率
	≥100%
	≥100%

	
	
	时效指标
	按时完成年度目标
	≥100%
	≥100%

	
	效益
指标
	经济效益指标
	按对经济发展的促进作用
	作用明显
	作用明显

	
	
	社会效益指标
	基本公共服务水平
	提升
	提升

	
	
	
	公路安全水平
	提升
	提升

	
	
	生态效益指标
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	群众满意度
	≥92%
	≥92%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	无

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


4.2024年普通国省道路面改造工程项目绩效自评表

	附件4
	
	
	
	
	
	
	

	2024年普通国省道路面改造工程项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：大冶市公路管理局
	
	
	
	
	
	填报日期：2026-08-26
	

	项目名称
	2024年普通国省道路面改造工程

	主管部门
	大冶市人民政府
	项目实施单位
	大冶市公路管理局

	项目类别
	1、部门预算项目√
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目√
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目√
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	916
	916
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	G316大冶市牛角垄至胡家塘段（K904+046-K923+346）路面改造工程成本
	344万元
	344万元

	
	
	
	G106大冶市罗桥至大冶供电局段路面修复养护工程成本
	158万元
	158万元

	
	
	
	G106大冶市大冶湖大桥至大箕铺段路面修复养护工程成本
	60万元
	60万元

	
	
	
	G106大冶市大箕铺至石应高段路面修复养护工程成本
	69万元
	69万元

	
	
	
	S349大冶市刘长席至民爱村段路面修复养护工程成本
	202万元
	202万元

	
	
	
	S239大冶市军山至君山桥段路面修复养护工程成本
	29万元
	29万元

	
	
	
	S315大冶市水南湾至大箕铺街段路面修复养护工程成本
	54万元
	54万元

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	G316大冶市牛角垄至胡家塘段（K904+046-K923+346）路面改造里程数
	19.3公里
	19.3公里

	
	
	
	G106大冶市罗桥至大冶供电局段路面修复养护里程数
	3.294公里
	3.294公里

	
	
	
	G106大冶市大冶湖大桥至大箕铺段路面修复养护里程数
	4.4公里
	4.4公里

	
	
	
	G106大冶市大箕铺至石应高段路面修复养护里程数
	5.518公里
	5.518公里

	
	
	
	S349大冶市刘长席至民爱村段路面修复养护里程数
	6.008公里
	6.008公里

	
	
	
	S239大冶市军山至君山桥段路面修复养护里程数
	1.701公里
	1.701公里

	
	
	
	S315大冶市水南湾至大箕铺街段路面修复养护里程数
	1.597公里
	1.597公里

	
	
	质量指标
	资金使用合规性
	合理合规使用
	合理合规使用

	
	
	
	完工项目验收合格率
	≥100%
	≥100%

	
	
	时效指标
	按时完成年度目标
	≥100%
	≥100%

	
	效益
指标
	经济效益指标
	促进沿线进行发展
	促进沿线进行发展
	促进沿线进行发展

	
	
	社会效益指标
	提高公路使用功能，提升公路服务水平
	提高公路使用功能，提升公路服务水平
	提高公路使用功能，提升公路服务水平

	
	
	生态效益指标
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	群众满意度
	≥92%
	≥92%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	无

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


5.2025年S349大冶市港湖至茅圻金墩桥改造工程项目绩效自评表

	附件4
	
	
	
	
	
	
	

	2025年S349大冶市港湖至茅圻金墩桥改造工程项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：大冶市公路管理局
	
	
	
	
	
	填报日期：2026-08-26
	

	项目名称
	2025年S349大冶市港湖至茅圻金墩桥改造工程

	主管部门
	大冶市人民政府
	项目实施单位
	大冶市公路管理局

	项目类别
	1、部门预算项目√
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目√
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目√
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	300
	300
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	S349金墩桥危桥改造工程
	300万元
	300万元

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	危桥改造工程
	80.54米
	80.54米

	
	
	质量指标
	资金使用合规性
	≥100%
	≥100%

	
	
	时效指标
	按时完成年度指标
	≥100%
	≥100%

	
	效益
指标
	经济效益指标
	促进沿线进行发展
	促进沿线进行发展
	促进沿线进行发展

	
	
	社会效益指标
	提高公路使用功能，提升公路服务水平
	提高公路使用功能，提升公路服务水平
	提高公路使用功能，提升公路服务水平

	
	
	生态效益指标
	桥梁加固项目工程符合环评要求
	桥梁加固项目工程符合环评要求
	桥梁加固项目工程符合环评要求

	
	满意度指标
	具体指标
	群众满意度
	≥92%
	≥92%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	无

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


6.2023年普通国省道路面改造工程项目绩效自评表

	附件4
	
	
	
	
	
	
	

	2023年普通国省道路面改造工程项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：大冶市公路管理局
	
	
	
	
	
	填报日期：2026-08-26
	

	项目名称
	2023年普通国省道路面改造工程

	主管部门
	大冶市人民政府
	项目实施单位
	大冶市公路管理局

	项目类别
	1、部门预算项目√
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目√
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目√
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	1458
	1458
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	G316塘湾至新楼段工程成本
	304万元
	304万元

	
	
	
	G106金桥至供电局段工程成本
	148万元
	148万元

	
	
	
	G106大冶湖大桥至大箕铺段工程成本
	143万元
	143万元

	
	
	
	S201刘子博至殷祖段工程成本
	105万元
	105万元

	
	
	
	S201殷祖至刘仁八段工程成本
	51万元
	51万元

	
	
	
	S239曙光至宜家赞段工程成本
	54万元
	54万元

	
	
	
	S315四斗粮至马叫段工程成本
	44万元
	44万元

	
	
	
	S201牛角山井至坑头转盘段工程成本
	272万元
	272万元

	
	
	
	S201牛角山井至坑头转盘段工程成本
	50万元
	50万元

	
	
	
	S314东边朱至金牛镇政府段工程成本
	61万元
	61万元

	
	
	
	S314保安至下柯段工程成本
	111万元
	111万元

	
	
	
	S201金牛袁家铺至金牛街段工程成本
	115万元
	115万元

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	G316塘湾至新楼段工程里程数
	7公里
	7公里

	
	
	
	G106金桥至供电局段工程里程数
	1.7公里
	1.7公里

	
	
	
	G106大冶湖大桥至大箕铺段工程里程数
	7.3公里
	7.3公里

	
	
	
	S201刘子博至殷祖段工程里程数
	3公里
	3公里

	
	
	
	S201殷祖至刘仁八段工程里程数
	4.245公里
	4.245公里

	
	
	
	S239曙光至宜家赞段工程里程数
	4.245公里
	4.245公里

	
	
	
	S315四斗粮至马叫段工程里程数
	4.3公里
	4.3公里

	
	
	
	S201牛角山井至坑头转盘段工程里程数
	3.2公里
	3.2公里

	
	
	
	S201牛角山井至坑头转盘段工程成本
	7.751公里
	7.751公里

	
	
	
	S314东边朱至金牛镇政府段工程里程数
	2.379公里
	2.379公里

	
	
	
	S314保安至下柯段工程里程数
	1.766公里
	1.766公里

	
	
	
	S201金牛袁家铺至金牛街段工程里程数
	4.944公里
	4.944公里

	
	
	质量指标
	资金使用合规性
	合理合规使用
	合理合规使用

	
	
	
	完工项目验收合格率
	≥100%
	≥100%

	
	
	时效指标
	按时完成年度目标
	≥100%
	≥100%

	
	效益
指标
	经济效益指标
	促进沿线进行发展
	促进沿线进行发展
	促进沿线进行发展

	
	
	社会效益指标
	提高公路使用功能，提升公路服务水平
	提高公路使用功能，提升公路服务水平
	提高公路使用功能，提升公路服务水平

	
	
	生态效益指标
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	群众满意度
	≥92%
	≥92%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	无

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


7.2025年普通国省道大中修项目绩效自评表

	附件4
	
	
	
	
	
	
	

	2025年普通国省道大中修项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：大冶市公路管理局
	
	
	
	
	
	填报日期：2026-08-26
	

	项目名称
	2025年普通国省道大中修

	主管部门
	大冶市人民政府
	项目实施单位
	大冶市公路管理局

	项目类别
	1、部门预算项目√
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目√
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目√
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	1628
	1628
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	普通国省道大中修项目成本
	1628万元
	1628万元

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	G106金桥至供电局段里程数
	1.7公里
	1.7公里

	
	
	
	G106大冶湖大桥至大箕铺段里程数
	7.3公里
	7.3公里

	
	
	
	S201刘子博至殷祖段里程数
	3公里
	3公里

	
	
	
	S201殷祖至刘仁八段里程数
	4.245公里
	4.245公里

	
	
	
	S239曙光至宜家赞段里程数
	4.245公里
	4.245公里

	
	
	
	S315四斗粮至马叫段里程数
	4.3公里
	4.3公里

	
	
	
	S201牛角山井至坑头转盘段里程数
	3.2公里
	3.2公里

	
	
	
	S201牛角山井至坑头转盘段里程数
	7.751公里
	7.751公里

	
	
	
	S314东边朱至金牛镇政府段里程数
	2.379公里
	2.379公里

	
	
	
	S314保安至下柯段里程数
	1.766公里
	1.766公里

	
	
	
	S201金牛袁家铺至金牛街段里程数
	4.944公里
	4.944公里

	
	
	质量指标
	资金使用合规性
	合理合规使用
	合理合规使用

	
	
	
	完工项目验收合格率
	≥100%
	≥100%

	
	
	时效指标
	按时完成年度指标
	≥100%
	≥100%

	
	效益
指标
	经济效益指标
	促进沿线进行发展
	促进沿线进行发展
	促进沿线进行发展

	
	
	社会效益指标
	提高公路使用功能，提升公路服务水平
	提高公路使用功能，提升公路服务水平
	提高公路使用功能，提升公路服务水平

	
	
	生态效益指标
	国省道大中修工程符合环评要求
	国省道大中修工程符合环评要求
	国省道大中修工程符合环评要求

	
	满意度指标
	具体指标
	改善通行服务水平群众满意度
	≥91%
	≥91%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	无

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


8.2025年公路设施建设维护经费项目绩效自评表

	附件4
	
	
	
	
	
	
	

	2025年公路设施建设维护经费项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：大冶市公路管理局
	
	
	
	
	
	填报日期：2026-08-26
	

	项目名称
	2025年公路设施建设维护经费

	主管部门
	大冶市人民政府
	项目实施单位
	大冶市公路管理局

	项目类别
	1、部门预算项目√
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目√
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目√
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	142
	142
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	公路设施建设维护成本
	142万元
	142万元

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	埋设公里牌
	63块
	63块

	
	
	
	百米桩
	459根
	459根

	
	
	
	标志牌
	135块
	135块

	
	
	质量指标
	资金使用合规性
	合理合规使用
	合理合规使用

	
	
	
	完工项目验收合格率
	≥100%
	≥100%

	
	
	时效指标
	按时完成年度目标
	≥100%
	≥100%

	
	效益
指标
	经济效益指标
	按对经济发展的促进作用
	作用显著
	作用显著

	
	
	社会效益指标
	群众出行通行时长缩减率
	≥90%
	≥90%

	
	
	
	沿线群众出行安全事故下降率
	≥90%
	≥90%

	
	
	生态效益指标
	道路边坡生态修复面积
	显著提高
	显著提高

	
	满意度指标
	具体指标
	改善通行服务水平群众满意度
	≥92%
	≥92%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	无

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


9.2025年普通国省道路面改造工程项目绩效自评表

	附件4
	
	
	
	
	
	
	

	2025年普通国省道路面改造工程项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：大冶市公路管理局
	
	
	
	
	
	填报日期：2026-08-26
	

	项目名称
	2025年普通国省道路面改造工程

	主管部门
	大冶市人民政府
	项目实施单位
	大冶市公路管理局

	项目类别
	1、部门预算项目√
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目√
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目√
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	300
	300
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	普通国省道路面改造工程成本
	300万元
	300万元

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	国省道大中修公里数
	16.514公里
	16.514公里

	
	
	质量指标
	资金使用合规性
	合理合规使用
	合理合规使用

	
	
	
	完工项目验收合格率
	≥100%
	≥100%

	
	
	时效指标
	按时完成年度目标
	≥100%
	≥100%

	
	效益
指标
	经济效益指标
	促进沿线进行发展
	促进沿线进行发展
	促进沿线进行发展

	
	
	社会效益指标
	提高公路使用功能，提升公路服务水平
	提高公路使用功能，提升公路服务水平
	提高公路使用功能，提升公路服务水平

	
	
	生态效益指标
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	群众满意度
	≥92%
	≥92%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	无

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


10.2025年国省干线养护管理项目绩效自评表

	附件4
	
	
	
	
	
	
	

	2025年国省干线养护管理项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：大冶市公路管理局
	
	
	
	
	
	填报日期：2026-08-26
	

	项目名称
	2025年国省干线养护管理

	主管部门
	大冶市人民政府
	项目实施单位
	大冶市公路管理局

	项目类别
	1、部门预算项目√
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目√
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目√
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	123.5
	123.5
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	国省干线养护成本
	123.5万元
	123.5万元

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	完成过国省干线养护里程数
	35公里
	35公里

	
	
	质量指标
	
	
	

	
	
	时效指标
	按时完成年度指标
	≥100%
	≥100%

	
	效益
指标
	经济效益指标
	促进沿线进行发展
	促进沿线进行发展
	促进沿线进行发展

	
	
	社会效益指标
	提高公路使用功能，提升公路服务水平
	提高公路使用功能，提升公路服务水平
	提高公路使用功能，提升公路服务水平

	
	
	生态效益指标
	养护大中修工程符合环评要求
	养护大中修工程符合环评要求
	养护大中修工程符合环评要求

	
	满意度指标
	具体指标
	改善通行服务水平群众满意度
	≥91%
	≥91%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	加大地方资金配套额度。

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


11.2025年国省干线公路小修保养资金项目绩效自评表

	附件4
	
	
	
	
	
	
	

	2025年国省干线公路小修保养资金项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：大冶市公路管理局
	
	
	
	
	
	填报日期：2026-08-26
	

	项目名称
	2025年国省干线公路小修保养资金

	主管部门
	大冶市人民政府
	项目实施单位
	大冶市公路管理局

	项目类别
	1、部门预算项目√
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目√
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目√
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	600
	600
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	公路小修保养成本
	600万元
	600万元

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	日常小修保养符合环评要求
	≥100%
	≥100%

	
	产出
指标
	数量指标
	公路养护里程
	148.05公里
	148.05公里

	
	
	质量指标
	资金使用合规性
	≥100%
	≥100%

	
	
	时效指标
	近期完成投资
	完成
	完成

	
	效益
指标
	经济效益指标
	促进沿线经济发展
	促进沿线经济发展
	促进沿线经济发展

	
	
	社会效益指标
	提升公路服务水平
	提升公路服务水平
	提升公路服务水平

	
	
	生态效益指标
	交通建设符合环评审批要求
	≥100%
	≥100%

	
	满意度指标
	具体指标
	改善通行服务水平其中满意度
	≥91%
	≥100%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	小修保养材料物价成本提高，小修保养经费应适当提高。

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


12.2025年农村公路及桥梁养护管理项目绩效自评表

	附件4
	
	
	
	
	
	
	

	2025年农村公路及桥梁养护管理项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：大冶市公路管理局
	
	
	
	
	
	填报日期：2026-08-26
	

	项目名称
	2025年农村公路及桥梁养护管理

	主管部门
	大冶市人民政府
	项目实施单位
	大冶市公路管理局

	项目类别
	1、部门预算项目√
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目√
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目√
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	240
	240
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	农村公路及桥梁养护成本
	240万元
	240万元

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	完成农村公路养护里程
	20公里
	20公里

	
	
	质量指标
	资金使用合规性
	合理合规使用
	合理合规使用

	
	
	
	完工项目验收合格率
	≥100%
	≥100%

	
	
	时效指标
	按时完成年度目标
	≥100%
	≥100%

	
	效益
指标
	经济效益指标
	按对经济发展的促进作用
	作用明显
	作用明显

	
	
	社会效益指标
	基本公共服务水平
	提升
	提升

	
	
	
	公路安全水平
	提升
	提升

	
	
	生态效益指标
	交通建设符合环评审批要求
	≥100%
	≥100%

	
	满意度指标
	具体指标
	改善通行服务水平群众满意度
	≥91%
	≥91%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	无

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


13.2023年普通国省道养护工程项目资金项目绩效自评表

	附件4
	
	
	
	
	
	
	

	2023年普通国省道养护工程项目资金项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：大冶市公路管理局
	
	
	
	
	
	填报日期：2026-08-26
	

	项目名称
	2023年普通国省道养护工程项目资金

	主管部门
	大冶市人民政府
	项目实施单位
	大冶市公路管理局

	项目类别
	1、部门预算项目√
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目√
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目√
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	300
	300
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	普通国省道养护成本
	300万元
	300万元

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	国省道大中修公里数
	16.514公里
	16.514公里

	
	
	质量指标
	资金使用合规性
	合理合规使用
	合理合规使用

	
	
	
	完工项目验收合格率
	≥100%
	≥100%

	
	
	时效指标
	按时完成年度目标
	≥100%
	≥100%

	
	效益
指标
	经济效益指标
	促进沿线进行发展
	促进沿线进行发展
	促进沿线进行发展

	
	
	社会效益指标
	提高公路使用功能，提升公路服务水平
	提高公路使用功能，提升公路服务水平
	提高公路使用功能，提升公路服务水平

	
	
	生态效益指标
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	群众满意度
	≥92%
	≥92%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	无

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


14.2023-2024年普通国省道养护工程项目资金项目绩效自评表

	附件4
	
	
	
	
	
	
	

	2023-2024年普通国省道养护工程项目资金项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：大冶市公路管理局
	
	
	
	
	
	填报日期：2026-08-26
	

	项目名称
	2023-2024年普通国省道养护工程项目资金

	主管部门
	大冶市人民政府
	项目实施单位
	大冶市公路管理局

	项目类别
	1、部门预算项目√
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目√
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目√
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	430
	430
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	普通国省道养护成本
	430万元
	430万元

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	国省道大中修
	16.514公里
	16.514公里

	
	
	质量指标
	资金使用合规性
	合理合规使用
	合理合规使用

	
	
	
	完工项目验收合格率
	≥100%
	≥100%

	
	
	时效指标
	按时完成年度目标
	≥100%
	≥100%

	
	效益
指标
	经济效益指标
	促进沿线进行发展
	促进沿线进行发展
	促进沿线进行发展

	
	
	社会效益指标
	提高公路使用功能，提升公路服务水平
	提高公路使用功能，提升公路服务水平
	提高公路使用功能，提升公路服务水平

	
	
	生态效益指标
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	群众满意度
	≥92%
	≥92%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	无

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


15.2024年非税收入尾款项目绩效自评表

	附件4
	
	
	
	
	
	
	

	2024年非税收入尾款项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：大冶市公路管理局
	
	
	
	
	
	填报日期：2026-08-26
	

	项目名称
	2024年非税收入尾款

	主管部门
	大冶市人民政府
	项目实施单位
	大冶市公路管理局

	项目类别
	1、部门预算项目√
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目√
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目√
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	15.71
	15.71
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	2024年非税收入资金
	15.71万元
	15.71万元

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	完成全部存量尾款清缴
	完成全部存量尾款清缴
	完成全部存量尾款清缴

	
	
	质量指标
	尾款入库准确率
	≥100%
	≥100%

	
	
	时效指标
	尾款按期清缴完成率
	≥100%
	≥100%

	
	效益
指标
	经济效益指标
	财政非税资金足额回笼
	财政非税资金足额回笼
	财政非税资金足额回笼

	
	
	社会效益指标
	规范非税征管秩序
	规范非税征管秩序
	规范非税征管秩序

	
	
	生态效益指标
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	群众满意度
	≥92%
	≥92%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	无

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


16.2025年路政管理支出项目绩效自评表

	附件4
	
	
	
	
	
	
	

	2025年路政管理支出项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：大冶市公路管理局
	
	
	
	
	
	填报日期：2026-08-26
	

	项目名称
	2025年路政管理支出

	主管部门
	大冶市人民政府
	项目实施单位
	大冶市公路管理局

	项目类别
	1、部门预算项目√
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目√
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目√
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	280
	280
	93%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	路政管理支出成本
	280万元
	280万元

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	路政管理大队
	1个
	1个

	
	
	
	超限检测站
	1个
	1个

	
	
	质量指标
	资金使用合规性
	合理合规使用
	合理合规使用

	
	
	时效指标
	按对经济发展的促进作用
	作用明显
	作用明显

	
	效益
指标
	经济效益指标
	按时完成年度目标
	≥100%
	≥100%

	
	
	社会效益指标
	基本公共服务水平
	提升
	提升

	
	
	
	公路安全水平
	提升
	提升

	
	
	生态效益指标
	交通建设符合环评审批要求
	≥100%
	≥100%

	
	满意度指标
	具体指标
	
	
	

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	无

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。




