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第一部分  大冶市水利和湖泊局（本级）概况

一、部门主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。协调编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照市政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，指导地下水资源开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导江河湖泊及河口的治理、开发、保护和监督。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量和水量管理以及河湖水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业监督工作。指导实施地方配套工程建设，组织有关工程验收工作。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。负责本市水土保持违法事件查处工作。指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造工作。指导农村饮水安全工程建设与管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技、信息化工作。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（十五）转变职能。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视节水管理，严格控制用水总量和提高节水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源可持续利用，为经济社会发展提供水资源保障。

第一条根据《大冶市机构改革方案》和《中共大冶市委、大冶市人民政府关于大冶市机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条市水利和湖泊局是市政府工作部门，为正科级，对外加挂市河湖长制办公室牌子。

第三条市水利和湖泊局贯彻落实党中央、省委关于水利和湖泊工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利和湖泊工作的集中统一领导。

二、机构设置情况
从单位构成看，大冶市水利和湖泊局（本级）部门决算由实行独立核算的大冶市水利和湖泊局（本级）本级决算和    11个下属单位决算组成。下属单位构成如下：大冶湖枢纽工程管理站、大冶市水土保持中心、大冶市毛铺水库管理站、大冶市河湖长制工作综合服务中心、大冶市水政监察大队、大冶市杨桥水库管理站、大冶市九眼桥水库管理站、大冶市红旗泵站管理站、大冶市农村饮水安全服务中心、大冶市水利水电工程质量监督站、大冶市乡镇水利和湖泊管理站1个。

其中大冶湖枢纽工程管理站独立编制预算和决算，财务独立核算，大冶市水利和湖泊局与其他下属单位一起编制预算，财务统一核算。

纳入大冶市水利和湖泊局（本级）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大冶市水利和湖泊局（本级）（本级）

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

	公开01表

	单位：大冶市水利和湖泊局（本级）
	2025年度
	金额单位：万元


	收入
	支出

	项目
	行次
	金额
	项目
	行次
	金额

	栏次
	
	1
	栏次
	
	2

	一、一般公共预算财政拨款收入
	1
	7,685.12
	一、一般公共服务支出
	31
	

	二、政府性基金预算财政拨款收入
	2
	1,435.52
	二、外交支出
	32
	

	三、国有资本经营预算财政拨款收入
	3
	
	三、国防支出
	33
	

	四、上级补助收入
	4
	
	四、公共安全支出
	34
	

	五、事业收入
	5
	
	五、教育支出
	35
	

	六、经营收入
	6
	
	六、科学技术支出
	36
	

	七、附属单位上缴收入
	7
	
	七、文化旅游体育与传媒支出
	37
	

	八、其他收入
	8
	
	八、社会保障和就业支出
	38
	23.34

	
	9
	
	九、卫生健康支出
	39
	

	
	10
	
	十、节能环保支出
	40
	

	
	11
	
	十一、城乡社区支出
	41
	

	
	12
	
	十二、农林水支出
	42
	9,097.30

	
	13
	
	十三、交通运输支出
	43
	

	
	14
	
	十四、资源勘探工业信息等支出
	44
	

	
	15
	
	十五、商业服务业等支出
	45
	

	
	16
	
	十六、金融支出
	46
	

	
	17
	
	十七、援助其他地区支出
	47
	

	
	18
	
	十八、自然资源海洋气象等支出
	48
	

	
	19
	
	十九、住房保障支出
	49
	

	
	20
	
	二十、粮油物资储备支出
	50
	

	
	21
	
	二十一、国有资本经营预算支出
	51
	

	
	22
	
	二十二、灾害防治及应急管理支出
	52
	

	
	23
	
	二十三、其他支出
	53
	

	
	24
	
	二十四、债务还本支出
	54
	

	
	25
	
	二十五、债务付息支出
	55
	

	
	26
	
	二十六、抗疫特别国债安排的支出
	56
	

	本年收入合计
	27
	9,120.64
	本年支出合计
	57
	9,120.64

	使用非财政拨款结余（含专用结余）
	28
	
	结余分配
	58
	

	年初结转和结余
	29
	
	年末结转和结余
	59
	

	总计
	30
	9,120.64
	总计
	60
	9,120.64

	注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

	    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

	公开02表

	单位：大冶市水利和湖泊局（本级）
	2025年度
	金额单位：万元


	项目
	本年收入合计
	财政拨款收入
	上级补助收入
	事业收入
	经营收入
	附属单位上缴收入
	其他收入

	科目代码
	科目名称
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	合计
	9,120.64
	9,120.64
	
	
	
	
	

	208
	社会保障和就业支出
	23.34
	23.34
	
	
	
	
	

	20808
	抚恤
	23.34
	23.34
	
	
	
	
	

	2080801
	死亡抚恤
	23.34
	23.34
	
	
	
	
	

	213
	农林水支出
	9,097.30
	9,097.30
	
	
	
	
	

	21303
	水利
	7,431.78
	7,431.78
	
	
	
	
	

	2130301
	行政运行
	1,678.64
	1,678.64
	
	
	
	
	

	2130305
	水利工程建设
	1,742.59
	1,742.59
	
	
	
	
	

	2130306
	水利工程运行与维护
	2,151.54
	2,151.54
	
	
	
	
	

	2130309
	水利执法监督
	10.00
	10.00
	
	
	
	
	

	2130310
	水土保持
	288.80
	288.80
	
	
	
	
	

	2130311
	水资源节约管理与保护
	875.85
	875.85
	
	
	
	
	

	2130314
	防汛
	184.38
	184.38
	
	
	
	
	

	2130322
	水利安全监督
	5.00
	5.00
	
	
	
	
	

	2130335
	农村供水
	432.00
	432.00
	
	
	
	
	

	2130399
	其他水利支出
	62.98
	62.98
	
	
	
	
	

	21305
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
	220.00
	220.00
	
	
	
	
	

	2130504
	农村基础设施建设
	200.00
	200.00
	
	
	
	
	

	2130505
	生产发展
	20.00
	20.00
	
	
	
	
	

	21307
	农村综合改革
	10.00
	10.00
	
	
	
	
	

	2130799
	其他农村综合改革支出
	10.00
	10.00
	
	
	
	
	

	21366
	大中型水库库区基金安排的支出
	410.18
	410.18
	
	
	
	
	

	2136601
	基础设施建设和经济发展
	410.18
	410.18
	
	
	
	
	

	21372
	大中型水库移民后期扶持基金支出
	1,025.34
	1,025.34
	
	
	
	
	

	2137201
	移民补助
	451.70
	451.70
	
	
	
	
	

	2137202
	基础设施建设和经济发展
	573.64
	573.64
	
	
	
	
	

	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
	公开03表

	单位：大冶市水利和湖泊局（本级）
	2025年度
	金额单位：万元


	项目
	本年支出合计
	基本支出
	项目支出
	上缴上级支出
	经营支出
	对附属单位补助支出

	科目代码
	科目名称
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	合计
	9,120.64
	1,701.98
	7,418.66
	
	
	

	208
	社会保障和就业支出
	23.34
	23.34
	
	
	
	

	20808
	抚恤
	23.34
	23.34
	
	
	
	

	2080801
	死亡抚恤
	23.34
	23.34
	
	
	
	

	213
	农林水支出
	9,097.30
	1,678.64
	7,418.66
	
	
	

	21303
	水利
	7,431.78
	1,678.64
	5,753.14
	
	
	

	2130301
	行政运行
	1,678.64
	1,678.64
	
	
	
	

	2130305
	水利工程建设
	1,742.59
	
	1,742.59
	
	
	

	2130306
	水利工程运行与维护
	2,151.54
	
	2,151.54
	
	
	

	2130309
	水利执法监督
	10.00
	
	10.00
	
	
	

	2130310
	水土保持
	288.80
	
	288.80
	
	
	

	2130311
	水资源节约管理与保护
	875.85
	
	875.85
	
	
	

	2130314
	防汛
	184.38
	
	184.38
	
	
	

	2130322
	水利安全监督
	5.00
	
	5.00
	
	
	

	2130335
	农村供水
	432.00
	
	432.00
	
	
	

	2130399
	其他水利支出
	62.98
	
	62.98
	
	
	

	21305
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
	220.00
	
	220.00
	
	
	

	2130504
	农村基础设施建设
	200.00
	
	200.00
	
	
	

	2130505
	生产发展
	20.00
	
	20.00
	
	
	

	21307
	农村综合改革
	10.00
	
	10.00
	
	
	

	2130799
	其他农村综合改革支出
	10.00
	
	10.00
	
	
	

	21366
	大中型水库库区基金安排的支出
	410.18
	
	410.18
	
	
	

	2136601
	基础设施建设和经济发展
	410.18
	
	410.18
	
	
	

	21372
	大中型水库移民后期扶持基金支出
	1,025.34
	
	1,025.34
	
	
	

	2137201
	移民补助
	451.70
	
	451.70
	
	
	

	2137202
	基础设施建设和经济发展
	573.64
	
	573.64
	
	
	

	注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

	公开04表

	单位：大冶市水利和湖泊局（本级）
	2025年度
	金额单位：万元


	收     入
	支     出

	项目
	行次
	金额
	项目
	行次
	合计
	一般公共预算财政拨款
	政府性基金预算财政拨款
	国有资本经营预算财政拨款

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	
	1
	栏次
	
	2
	3
	4
	5

	一、一般公共预算财政拨款
	1
	7,685.12
	一、一般公共服务支出
	33
	
	
	
	

	二、政府性基金预算财政拨款
	2
	1,435.52
	二、外交支出
	34
	
	
	
	

	三、国有资本经营预算财政拨款
	3
	
	三、国防支出
	35
	
	
	
	

	
	4
	
	四、公共安全支出
	36
	
	
	
	

	
	5
	
	五、教育支出
	37
	
	
	
	

	
	6
	
	六、科学技术支出
	38
	
	
	
	

	
	7
	
	七、文化旅游体育与传媒支出
	39
	
	
	
	

	
	8
	
	八、社会保障和就业支出
	40
	23.34
	23.34
	
	

	
	9
	
	九、卫生健康支出
	41
	
	
	
	

	
	10
	
	十、节能环保支出
	42
	
	
	
	

	
	11
	
	十一、城乡社区支出
	43
	
	
	
	

	
	12
	
	十二、农林水支出
	44
	9,097.30
	7,661.78
	1,435.52
	

	
	13
	
	十三、交通运输支出
	45
	
	
	
	

	
	14
	
	十四、资源勘探工业信息等支出
	46
	
	
	
	

	
	15
	
	十五、商业服务业等支出
	47
	
	
	
	

	
	16
	
	十六、金融支出
	48
	
	
	
	

	
	17
	
	十七、援助其他地区支出
	49
	
	
	
	

	
	18
	
	十八、自然资源海洋气象等支出
	50
	
	
	
	

	
	19
	
	十九、住房保障支出
	51
	
	
	
	

	
	20
	
	二十、粮油物资储备支出
	52
	
	
	
	

	
	21
	
	二十一、国有资本经营预算支出
	53
	
	
	
	

	
	22
	
	二十二、灾害防治及应急管理支出
	54
	
	
	
	

	
	23
	
	二十三、其他支出
	55
	
	
	
	

	
	24
	
	二十四、债务还本支出
	56
	
	
	
	

	
	25
	
	二十五、债务付息支出
	57
	
	
	
	

	
	26
	
	二十六、抗疫特别国债安排的支出
	58
	
	
	
	

	本年收入合计
	27
	9,120.64
	本年支出合计
	59
	9,120.64
	7,685.12
	1,435.52
	

	年初财政拨款结转和结余
	28
	
	年末财政拨款结转和结余
	60
	
	
	
	

	  一般公共预算财政拨款
	29
	
	
	61
	
	
	
	

	  政府性基金预算财政拨款
	30
	
	
	62
	
	
	
	

	  国有资本经营预算财政拨款
	31
	
	
	63
	
	
	
	

	总计
	32
	9,120.64
	总计
	64
	9,120.64
	7,685.12
	1,435.52
	

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
	


一般公共预算财政拨款支出决算表

	公开05表

	单位：大冶市水利和湖泊局（本级）
	2025年度
	金额单位：万元


	项目
	本年支出

	科目代码
	科目名称
	小计
	基本支出
	项目支出

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3

	合计
	7,685.12
	1,701.98
	5,983.14

	208
	社会保障和就业支出
	23.34
	23.34
	

	20808
	抚恤
	23.34
	23.34
	

	2080801
	死亡抚恤
	23.34
	23.34
	

	213
	农林水支出
	7,661.78
	1,678.64
	5,983.14

	21303
	水利
	7,431.78
	1,678.64
	5,753.14

	2130301
	行政运行
	1,678.64
	1,678.64
	

	2130305
	水利工程建设
	1,742.59
	
	1,742.59

	2130306
	水利工程运行与维护
	2,151.54
	
	2,151.54

	2130309
	水利执法监督
	10.00
	
	10.00

	2130310
	水土保持
	288.80
	
	288.80

	2130311
	水资源节约管理与保护
	875.85
	
	875.85

	2130314
	防汛
	184.38
	
	184.38

	2130322
	水利安全监督
	5.00
	
	5.00

	2130335
	农村供水
	432.00
	
	432.00

	2130399
	其他水利支出
	62.98
	
	62.98

	21305
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
	220.00
	
	220.00

	2130504
	农村基础设施建设
	200.00
	
	200.00

	2130505
	生产发展
	20.00
	
	20.00

	21307
	农村综合改革
	10.00
	
	10.00

	2130799
	其他农村综合改革支出
	10.00
	
	10.00

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

	


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

	公开06表

	单位：大冶市水利和湖泊局（本级）
	2025年度
	金额单位：万元


	人员经费
	公用经费

	科目代码
	科目名称
	决算数
	科目代码
	科目名称
	决算数
	科目代码
	科目名称
	决算数

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	工资福利支出
	1,449.48
	302
	商品和服务支出
	109.03
	307
	债务利息及费用支出
	

	30101
	  基本工资
	467.14
	30201
	  办公费
	4.80
	30701
	  国内债务付息
	

	30102
	  津贴补贴
	91.81
	30202
	  印刷费
	7.19
	30702
	  国外债务付息
	

	30103
	  奖金
	141.28
	30204
	  手续费
	
	310
	资本性支出
	1.56

	30106
	  伙食补助费
	13.33
	30205
	  水费
	0.88
	31001
	  房屋建筑物购建
	

	30107
	  绩效工资
	263.48
	30206
	  电费
	4.61
	31002
	  办公设备购置
	1.56

	30108
	  机关事业单位基本养老保险缴费
	148.28
	30207
	  邮电费
	0.32
	31003
	  专用设备购置
	

	30109
	  职业年金缴费
	47.83
	30208
	  取暖费
	
	31005
	  基础设施建设
	

	30110
	  职工基本医疗保险缴费
	88.59
	30209
	  物业管理费
	
	31006
	  大型修缮
	

	30111
	  公务员医疗补助缴费
	61.77
	30211
	  差旅费
	5.68
	31007
	  信息网络及软件购置更新
	

	30112
	  其他社会保障缴费
	15.66
	30212
	  因公出国（境）费用
	
	31008
	  物资储备
	

	30113
	  住房公积金
	110.30
	30213
	  维修（护）费
	0.28
	31009
	  土地补偿
	

	30114
	  医疗费
	
	30214
	  租赁费
	
	31010
	  安置补助
	

	30199
	  其他工资福利支出
	
	30215
	  会议费
	0.06
	31011
	  地上附着物和青苗补偿
	

	303
	对个人和家庭的补助
	141.91
	30216
	  培训费
	0.72
	31012
	  拆迁补偿
	

	30301
	  离休费
	
	30217
	  公务接待费
	1.18
	31013
	  公务用车购置
	

	30302
	  退休费
	91.49
	30218
	  专用材料费
	
	31019
	  其他交通工具购置
	

	30303
	  退职（役）费
	
	30224
	  被装购置费
	
	31021
	  文物和陈列品购置
	

	30304
	  抚恤金
	23.34
	30225
	  专用燃料费
	
	31022
	  无形资产购置
	

	30305
	  生活补助
	23.94
	30226
	  劳务费
	3.60
	31099
	  其他资本性支出
	

	30306
	  救济费
	
	30227
	  委托业务费
	8.11
	399
	其他支出
	

	30307
	  医疗费补助
	
	30228
	  工会经费
	21.58
	39907
	  国家赔偿费用支出
	

	30308
	  助学金
	
	30229
	  福利费
	10.61
	39908
	  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
	

	30309
	  奖励金
	
	30231
	  公务用车运行维护费
	4.00
	39909
	  经常性赠与
	

	30310
	  个人农业生产补贴
	
	30239
	  其他交通费用
	13.09
	39910
	  资本性赠与
	

	30311
	  代缴社会保险费
	
	30240
	  税金及附加费用
	1.08
	39999
	  其他支出
	

	30399
	  其他对个人和家庭的补助
	3.14
	30299
	  其他商品和服务支出
	21.25
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人员经费合计
	1,591.39
	公用经费合计
	110.59

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	公开07表

	单位：大冶市水利和湖泊局（本级）
	2025年度
	金额单位：万元


	项目
	年初结转和结余
	本年收入
	本年支出
	年末结转和结余

	科目代码
	科目名称
	
	
	小计
	基本支出
	项目支出
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	合计
	
	1,435.52
	1,435.52
	
	1,435.52
	

	213
	农林水支出
	
	1,435.52
	1,435.52
	
	1,435.52
	

	21366
	大中型水库库区基金安排的支出
	
	410.18
	410.18
	
	410.18
	

	2136601
	基础设施建设和经济发展
	
	410.18
	410.18
	
	410.18
	

	21372
	大中型水库移民后期扶持基金支出
	
	1,025.34
	1,025.34
	
	1,025.34
	

	2137201
	移民补助
	
	451.70
	451.70
	
	451.70
	

	2137202
	基础设施建设和经济发展
	
	573.64
	573.64
	
	573.64
	

	注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

	


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

	公开08表

	单位：大冶市水利和湖泊局（本级）
	2025年度
	金额单位：万元


	项目
	本年支出

	科目代码
	科目名称
	合计
	基本支出
	项目支出

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3

	合计
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

	本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。


财政拨款“三公”经费支出决算表

	公开09表

	单位：大冶市水利和湖泊局（本级）
	2025年度
	金额单位：万元


	预算数
	决算数

	合计
	因公出国（境）费
	公务用车购置及运行维护费
	公务接待费
	合计
	因公出国（境）费
	公务用车购置及运行维护费
	公务接待费

	
	
	小计
	公务用车购置费
	公务用车运行维护费
	
	
	
	小计
	公务用车购置费
	公务用车运行维护费
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5.18
	
	4.00
	
	4.00
	1.18
	5.18
	
	4.00
	
	4.00
	1.18

	注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

	


第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为9120.64万元。与2024年度相比，收、支总计各减少28028.12万元，下降75.4%,主要原因是2024年新增国债项目完工，所以今年较上年收支减少。

图1：收、支决算总计变动情况
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二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计9120.64万元，与2024年度相比，收入合计减少28028.12万元，下降75.4%。其中：财政拨款收入9120.64万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构
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三、支出决算情况说明
2025年度支出合计9120.64万元，与2024年度相比，支出合计减少27887.12万元，下降75.4%。其中：基本支出1701.98万元，占本年支出18.7%；项目支出7418.66万元，占本年支出81.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构

[image: image3.png]o mEXH
o BEEH





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为9120.64万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少27684.03万元，下降75.2%。主要原因：2024年新增国债项目完工，所以今年较上年收支减少。
（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7685.12万元，比2024年度决算数减少27578.39万元。减少主要原因：2024年新增国债项目完工，所以今年较上年收支减少。政府性基金预算财政拨款收入1435.52万元，比2024年度决算数减少105.64万元。减少主要原因：2025大中型水库移民后期扶持部分项目进度未达到合同约定付款进度。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：水利工程运行与维护（科目名称），2025年度决算数为 2151.54万元，占财政拨款支出总额的24%，主要用于小型水库建设及维修养护等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7685.12万元，占本年支出合计的84.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27578.39万元，下降78.2%。主要原因是  2024年新增国债项目完工，所以今年较上年收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7685.12万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出23.34万元，占0.3%。主要是用于在职及退休职工死亡抚恤金发放。
2.农林水支出类支出7661.78万元，占99.7%。主要是用于水利工程运行、维护及建设。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1560.29万元，支出决算为7685.12万元，完成年初预算的492.5%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为23.34万元，比年初预算增加23.34万元，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：该资金未纳入部门预算。

2.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为1540.29万元，支出决算为1678.64万元，完成年初预算的109%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：2025年度人员增资。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为1742.59万元，比年初预算增加1742.59万元，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：该项目资金未纳入部门预算。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0万元，支出决算为2151.54万元，比年初预算增加2151.54万元，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：该项目资金未纳入部门预算。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：无。

（5）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为0万元，支出决算为288.8万元，比年初预算的增加288.8万元，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：该项目资金未纳入部门预算。

（6）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为875.85万元，比年初预算增加875.85万元，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：该项目资金未纳入部门预算。

（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为184.38万元，比年初预算的增加184.38万元，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：该项目资金未纳入部门预算。

（8）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：无。

（9）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算为0万元，支出决算为432万元，比年初预算增加432万元，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：该项目资金未纳入部门预算。

（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为5万元，支出决算为62.98万元，完成年初预算的1259.6%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：部分项目资金未纳入部门预算。

（11）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为200万元，比年初预算增加200万元，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：该项目资金未纳入部门预算。

（12）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元，比年初预算增加20万元，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：该项目资金未纳入部门预算。

（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，比年初预算增加10万元，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：该项目资金未纳入部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1701.98万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1591.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费110.59万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1435.52万元，本年支出1435.52万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
1.农林水支出类支出决算为1435.52万元,主要用于水利工程建设、水利工程运行与维护、水资源保护管理、大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成全年预算的100%。较上年增加2.66万元，增长105.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：预算编制精准、预算执行严格规范、决算口径一致，年内无超预算支出。决算数较上年增加的主要原因：2025年度付我单位保留的公车鄂B5295A汽车年审保养保险及加油费共计4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为   0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%；较上年增加3.29万元，增长463.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：预算编制精准、预算执行严格规范、决算口径一致，年内无超预算支出。决算数较上年增加的主要原因：2025年度付我单位保留的公车鄂B5295A汽车年审保养保险及加油费共计4万元。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出4万元，主要用于公车鄂B5295A汽车年审保养保险及加油费。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.63万元，下降34.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：预算编制精准、预算执行严格规范、决算口径一致，年内无超预算支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是本单位无此项支出，主要用于本单位无此项支出。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出1.18万元，接待对象主要是持有派出单位公函的因公来访人员，主要用于参加考察调研、检查指导等公务活动的来访人员。共接待来访团组10个，79人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出110.59万元，比年初预算数增加42.09万元，增长61.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额1900.99万元，其中：政府采购货物支出538.91万元、政府采购工程支出1262.95万元、政府采购服务支出99.13万元。授予中小企业合同金额1729.79万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额1729.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的    0%。
十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常下乡检查；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目7个，二级项目21个，共涉及资金5983.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1435.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 %。从评价情况来看，大冶市2025年度水利发展资金绩效自评总体得分优良，各项指标完成度较高，资金整体使用绩效良好，基本实现预设绩效目标。所有项目均已按期启动实施，项目开工率100%，各项目严格按照实施方案、年度任务计划稳步推进，施工流程、作业规范、工序管理严格遵循水利工程建设标准，截止2026年6月已经全部完工。通过堤防加固、河道整治、水库工程维修养护、农村饮水工程维修养护等工程的实施，全市骨干水利工程防洪标准进一步提升，水利工程安全运行隐患全面清零，老旧水利设施老化、薄弱问题得到有效解决，区域防洪排涝基础更加稳固。

 组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，根据《市人民政府办公室关于开展2026年财政支出绩效评价工作的通知》文件精神，认真领会和学习市文件精神，对我局2025年预算绩效管理工作开展情况进行客观公正的评价，自评综合得分90.8分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

大冶市2025年度水利发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1115.3万元，执行数为1115.34万元，完成预算100％。主要产出和效益：本次评价工程为大冶市中央水利发展资金：山洪灾害防治、小型水库工程维修养护、山洪灾害防治设施维修养护、水资源管理、农村饮水工程维修养护、白蚁等害堤动物防治、农业水价综合改革7个项目。一是山洪灾害防治项目，大冶市2025年水利发展资金山洪灾害防治资金53万元，本级资金18.34元，其中完成：风险隐患调查等防治技术37.05万元；站点建设施工8.1385万元；监理、设计3.18万元；防御预案编制3.5万元；宣传费1.13万元。本级资金用于2025年度气象服务费3万元；山洪站点运维费12.35万元及会议室设备采购2.9875万元；二是小型水库工程维修养护项目，大冶市2025度中央水利发展资金小型水库维修养护项目工程，中央资金总预算为362万元。共计完成15个项目：大冶市岩刘等5座水库管护用房维修工程；大冶市金山店镇小型水库维修工程；大冶市东山下水库下游坝坡整治工程；大冶市梅家洪水库标准化建设工程；大冶市跑马场水库马道硬化工程；大冶市小型水库启闭机设施维修养护工程；大冶市高家垅水库防汛道路硬化工程；大冶市水库除草机器人采购项目；大冶市背家洪水库应急抢险工程；大冶市纪家桥水库库尾堤坡修复工程；大冶市小型水库大坝内坡及坝坡水位尺维修项目；大冶市2025年度小型水库维修养护项目审计及水库安全咨询服务等）；三是山洪灾害防治设施维修养护项目，2025年大冶市山洪灾害维修养护水利发展资金19万元，其中增设水位雨量一体站建设3.627万元、县级监测预警平台运行维护4万元、群测群防宣传1.42万元、县级山洪网络专线、山洪灾害预警短信2.435万元；山洪灾害站点维护7.5万元；四是水资源管理项目，投入资金22万元，建设大港母亲河（ 湖） 监测计量体系建设项目 2 个，对大港红峰监测断面和大港子山村监测断面新建水文监测设施；五是农村饮水工程维修养护项目，2025年度农村饮水工程维修养护项目投入资金340万元。其中：一、小型农村供水工程巩固提升项目。投入318.9万元。对殷祖镇北山村、高墙村；金湖街办黄坪山村；金山店镇马坪村；刘仁八镇郑沟村、金柯村；大箕铺镇石家晚村；灵乡镇芭山村和东风农场水厂实施小型农村供水工程实施巩固提升，对灵乡镇大畈村新建加压泵房。二、水质提升工作。投入21.1万元。其中水质检测计划投入9.6万元，对大冶市2025年第四季度小型农村供水工程开展水质检测；安全宣传，投入11.5万元。对大冶市农村饮水安全进行宣传，主要包括水源保护、管护台账本、巡查记录本、责任公示牌、制度牌等印刷制作。进一步提升我市农村居民饮用水质量；六是白蚁等害堤动物防治项目，2025年度白蚁等害堤动物灾损整治工作涉及102座中小型水库、5级及以上堤防约318公里开展今秋明春两次白蚁危害普查；对62座水库及62.37公里堤防白蚁防治。其中工程类10项、白蚁普查2项（2025年度水库堤防普查、2026年度水库白蚁普查）、白蚁防治实施方案编制1项、工程审计1项；七是农业水价综合改革项目，2025年度农业水价综合改革中央资金100万元，其中：精准补贴与节水奖励资金38.51万元；农业水价综合改革项目工程施工费用30万元；末系渠系成本测算5万元；其他宣传等独立费用4.62万元；上年度服务尾款等21.8679万元。发现的问题及原因：绩效评价组织及实施工作主要由上级业务处室及对口的相关业务科室进行，相关工作的联动性不强，存在同一项目多次重复评价，评价结果不够客观，建议绩效评价能由财务部门牵头组织，各有关单位配合并委托第三方机构评价的模式进行开展，以达到实现一项目一评价，对评价内容针对性强，公平公开，有实效的目的。下一步改进措施：成立绩效自评工作专班，落实专业人员对照上级文件精神，对资金使用以及取得的成效等情况进行综合评价，特别是要认真查找工作不足，然后根据问题加以改进，确保上级拨付的资金取得实效。做好项目实施的跟踪检查工作。不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能按合同要求组织实施，并实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对不能按合同要求组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。
第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：用于病故职工家属的一次性抚恤金。
2.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：用于江、河、湖、滩等水利工程运行与维护支出。

5.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：用于开展水利执法监督活动的支出。

6.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：用于纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

7.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：用于防汛业务支出。

9.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：用于开展水利安全生产监督和水利建设项目支出。

10.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：农村安全饮水设施维护项目支出。

11.农林水支出（类）（款）其他水利支出（项）：用于其他水利相关支出。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：农村安全饮水设施维护项目。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：用于支持脱贫地区或乡村振兴重点帮扶地区发展生产、促进产业振兴等支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：农村“以钱养事”人员经费。

15.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：用于大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的支出。

16.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：用于符合条件的大中型水库移民发放补助。

17.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：改善库区及移民安置区生产生活条件的项目支出。
(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十九)其他专用名词。

无
第六部分  附件

    一、2025年度大冶市水利和湖泊局（本级）整体绩效评价自评表或（报告）

	2025年度大冶市水利和湖泊局部门整体绩效自评表

	填报日期：  2026  年 8 月 6 日                   
	
	
	
	单位：万元

	单位名称（盖章）
	大冶市水利和湖泊局

	基本支出总额
	1701.98
	项目支出总额
	7418.67

	年度目标：
	1：及时足够支付工资福利和对个人家庭补助支出                                       2：严格控制日常公用支出                                                       3：及时严谨审核支付项目类资金

	年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标分类
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	运行
成本
	公用经费控制
	公用经费控制率
	
	100%
	88.90%

	
	
	
	“三公”经费变动率
	
	100%
	105.20%

	
	
	在职人员控制
	在职人员控制率
	
	100%
	100%

	
	
	项目支出成本控制
	会议费控制率
	
	100%
	100%

	
	管理效率
	战略管理
	中长期规划相符性
	
	相符
	相符

	
	
	
	工作计划健全性
	
	健全
	健全

	
	
	预算编制
	预算编制科学性
	
	科学
	科学

	
	
	
	预算编制合理性
	
	合理
	合理

	
	
	
	立项规范性
	
	规范
	规范

	
	
	
	预算调整率
	
	0%
	0%

	
	
	预算执行
	预算执行率
	
	100%
	100%

	
	
	
	结转结余率
	
	0%
	0%

	
	
	
	政府采购执行率
	
	100%
	100%

	
	
	
	非税收入预算完成率
	
	100%
	100%

	
	
	绩效管理
	事前绩效评估完成率
	
	100%
	100%

	
	
	
	绩效目标合理性
	
	100%
	100%

	
	
	
	绩效监控开展率
	
	100%
	100%

	
	
	
	绩效评价覆盖率
	
	100%
	100%

	
	
	
	评价结果应用率
	
	100%
	100%

	
	
	资产管理
	资产管理制度健全性
	
	健全
	健全

	
	
	
	资产管理规范性
	
	规范
	规范

	
	
	财务管理
	财务管理制度健全性
	
	健全
	健全

	
	
	
	会计核算规范性
	
	规范
	规范

	
	
	
	资金使用合规性
	
	合规
	合规

	
	履职
效能
	核心业务产出1
	全局日常费用
	
	保证单位公务正常开展
	保证单位公务正常开展

	
	
	核心业务产出2
	日常商品和服务支出
	
	133.19
	110.59

	
	
	核心业务产出3
	完成农村供水工程巩固提升项目
	
	12处
	12处

	
	社会
效应
	经济效益
	……
	
	
	

	
	
	社会效益
	提升防汛抗旱能力
	
	提升防汛抗旱能力
	提升防汛抗旱能力

	
	
	生态效益
	积极查改危害河湖生态环境各类问题
	
	积极查改危害河湖生态环境各类问题
	积极查改危害河湖生态环境各类问题

	
	可持续发展能力
	体制机制改革
	服务体制改革成效
	
	良好
	良好

	
	
	
	行政管理体制改革成效
	
	良好
	良好

	
	
	人才支撑
	业务学习与培训完成率
	
	100%
	100%

	
	
	
	干部队伍体系建设规划情况
	
	已建立
	已建立

	
	
	
	高学历、高层次人才储备率
	
	90%
	90%

	
	
	科技支撑
	信息化建设情况
	
	已建立
	已建立

	
	
	
	……
	
	
	

	
	满意度
	服务对象满意度
	服务对象满意度
	
	95%
	95%

	
	
	联系部门满意度
	联系部门满意度
	
	95%
	95%

	偏差大或
目标未完成
原因分析
	

	
	

	
	

	改进措施及
结果应用方案
	

	
	

	备注：
1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

	

	

	


二、大冶市2025年度水利发展资金绩效自评表
	附件1.1

	大冶市2025年度水利发展资金绩效自评表

	省级财政部门
	湖北省财政厅
	省级主管部门
	湖北省水利厅

	预算到位情况
（万元）
	批复预算数：
	1115.3 
	调整后预算数：
	1115.34 
	实际到位数：
	1115.34 

	
	  其中：中央财政
	1077.0 
	  其中: 中央财政    
	1077.00 
	  其中：中央财政
	1077.00 

	
	        省级财政
	
	        省级财政
	
	        省级财政
	

	
	        地县财政
	38.3 
	        地县财政
	38.34 
	        地县财政
	38.34 

	
	        其他资金
	
	        其他资金
	
	        其他资金
	

	年度目标完成情况
	年初设定目标
	全年实际完成情况

	
	目标1：山洪灾害防治项目；
目标2：小型水库工程维修养护项目；
目标3：山洪灾害防治设施维修养护项目；
目标4：水资源管理项目；
目标5：农村饮水工程维修养护项目；                                                                                               目标6：白蚁等害堤动物防治项目；                                                                                           目标7：农业水价综合改革项目。
	目标1完成情况：完成3个小型流域风险隐患调查影响分析，开展群测群防体系建设工作；
目标2完成情况：共计完成15个项目：大冶市岩刘等5座水库管护用房维修工程；大冶市金山店镇小型水库维修工程；大冶市东山下水库下游坝坡整治工程；大冶市梅家洪水库标准化建设工程；大冶市跑马场水库马道硬化工程；大冶市小型水库启闭机设施维修养护工程；大冶市高家垅水库防汛道路硬化工程；大冶市水库除草机器人采购项目；大冶市背家洪水库应急抢险工程；大冶市纪家桥水库库尾堤坡修复工程；大冶市小型水库大坝内坡及坝坡水位尺维修项目；大冶市2025年度小型水库维修养护项目审计及水库安全咨询服务等；
目标3完成情况：完成山洪设施维修养护工作，增设水位雨量一体站建、县级监测预警平台运行维、群测群防宣传、山洪灾害站点维护；
目标4完成情况：完成母亲河（湖）检测计量体系建设项目2个；
目标5完成情况：完成对殷祖镇北山村、高墙村；金湖街办黄坪山村；金山店镇马坪村；刘仁八镇郑沟村、金柯村；大箕铺镇石家晚村；灵乡镇芭山村和东风农场水厂实施小型农村供水工程实施巩固提升，对大冶市2025年第四季度小型农村供水工程开展水质检测，对大冶市农村饮水安全进行宣传，主要包括水源保护、管护台账本、巡查记录本、责任公示牌、制度牌等印刷制作，进一步提升我市农村居民饮用水质量；
目标6完成情况：完成2025年度小型水库白蚁等害堤动物日常检查99座、日常检查318千米，整治工作涉及水库62座，实施堤防白蚁危害治理62.37公里。                                                                             目标7完成情况： 2025年度农业水价综合改革中央资金100万元，其中：精准补贴与节水奖励资金38.51万元；农业水价综合改革项目工程施工费用30万元；末系渠系成本测算5万元；其他宣传等独立费用4.62万元；上年度服务尾款等21.8679万元。   

	绩效指标完成情况
	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	单位
	分值
	批复年度指标值
	调整后年度指标值
	全年完成值
	得分
	未完成和完成超30%原因及改进措施
	评分标准

	管理工作（30分）
	项目
管理
	30
	资金到位
	10
	省级以上财政资金到位率
	——
	1
	100%
	100%
	100%
	1.0 
	
	中央财政资金和省级财政资金到位情况，按到位比例得分

	
	
	
	
	
	多渠道筹集资金
	——
	9
	≥66.7%
	66.70%
	3.56%
	0.5 
	
	以相关统计数据计算政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金比例

	
	
	
	资金安全
	2
	资金问题
	——
	2
	无
	无
	无
	2.0 
	
	根据绩效评价及各类检查中存在资金问题情况扣分

	
	
	
	组织实施
	10
	项目台账
	——
	7
	完整、及时
	完整、及时
	完整、及时
	7.0 
	
	使用中央资金的项目台账内容完整、报送及时

	
	
	
	
	
	项目储备
	——
	3
	是
	是
	是
	3.0 
	
	按要求开展项目储备

	
	
	
	绩效管理
	8
	绩效目标
	——
	4
	是
	是
	是
	4.0 
	
	绩效目标报送及时、申报合理准确、应填尽填，省级绩效目标全部分解到县

	
	
	
	
	
	报送质量
	——
	4
	材料质量完整准确、报送及时
	材料质量完整准确、报送及时
	材料质量完整准确、报送及时
	3.5 
	
	自评材料清晰、完整、准确；未在规定时间内报送绩效自评材料的，超一天扣0.3分，扣完为止

	项目绩效（70分）
	产出
指标
	50
	数量指标
	18
	1.中小河流治理数量
	条
	18
	
	
	
	18
	
	按实际涉及项数平均分配分值，如共2项，则每项各为9分。

	
	
	
	
	
	2.中小河流整河流治理数量
	条
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.中小河流治理长度
	公里
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.中小河流测雨雷达建设数量
	部
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.实施山洪灾害防治县数
	个
	
	1 
	1 
	1 
	
	
	

	
	
	
	
	
	6.小流域山洪灾害“四预”能力建设数量
	个
	
	3 
	3 
	3 
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.山洪灾害防治X波段测雨雷达建设数量
	部
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	8.重点山洪沟治理数量
	条
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9.洪水风险图编制数量
	个
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10.农村饮水工程维修养护数量
	处
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	11.解决水质存在问题的工程数
	处
	
	20 
	20 
	20 
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.小型水库工程维修养护座数
	座
	
	99 
	99 
	99 
	
	
	

	
	
	
	
	
	13.白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量
	座
	
	99 
	99 
	99 
	
	
	

	
	
	
	
	
	14.白蚁等害堤动物防治堤防检查长度
	公里
	
	318 
	318 
	318 
	
	
	

	
	
	
	
	
	15.白蚁等害堤动物防治小型水库治理数量
	座
	
	62 
	62 
	62 
	
	
	

	
	
	
	
	
	16.白蚁等害堤动物防治堤防治理长度
	公里
	
	62.374 
	62.374 
	62.374 
	
	
	

	
	
	
	
	
	17.山洪灾害防治设施维修养护县数
	个
	
	1 
	1 
	1 
	
	
	

	
	
	
	
	
	18.国家蓄滞洪区堤防维修养护长度
	公里
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	19.国家蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数
	座
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	20.中型灌区节水配套改造数量
	个
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	21.小型水库建设数量
	座
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	22.新建小型引调水工程建设数量
	个
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	23.母亲河（湖）监测计量体系建设点数
	个
	
	2 
	2 
	2 
	
	
	

	
	
	
	
	
	24.农业灌溉机井“以电折水”样本井点数
	个
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	25.其他取水口取水在线计量点数
	个
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	26.新增非常规水利用能力
	万立方米/年
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	27.建立水预算管理体系层级
	级
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	28.全面完成农业水价综合改革任务并验收
	是/否
	
	是
	是
	是
	
	
	

	
	
	
	
	
	29.深化农业用水权改革数量
	个
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	30.关停机井数量
	眼
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	31.侵蚀沟治理数量
	条
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	32.中型以上病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造座数
	座
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	33.一体化推进水土保持工程建设项目数量
	个
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	34.幸福河湖建设数量
	条（个）
	
	
	
	
	
	
	

	项目绩效（70分）
	产出指标
	50
	质量指标
	6
	1.截至2026年6月底，完工项目初步验收率
	%
	3
	100%
	100%
	100%
	3.0 
	
	初步验收项目数除以项目总数，按比例得分

	
	
	
	
	
	2.工程验收合格率
	%
	3
	100%
	100%
	100%
	3.0 
	
	验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分；各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止

	
	
	
	时效指标
	22
	1.截至2025年12月底，中央财政资金支付率
	%
	4
	70%
	70%
	77.1%
	4.0 
	
	2025年12月底中央资金支付进度70%，不足70%的每1个百分点扣0.1分（不足1个百分点的按1个百分点计算），扣完为止

	
	
	
	
	
	2.截至2026年3月底，中央财政资金支付率
	%
	3
	80%
	80%
	78%
	2.8 
	
	2026年3月底中央资金支付进度80%，不足80%的每1个百分点扣0.1分（不足1个百分点的按1个百分点计算），扣完为止

	
	
	
	
	
	3.截至2026年6月底，中央财政资金支付率
	%
	5
	90%
	90%
	100%
	5.0 
	
	2026年6月底中央资金支付进度90%，不足90%的每1个百分点扣0.1分（不足1个百分点的按1个百分点计算），扣完为止

	
	
	
	
	
	4.截至2025年底，投资完成比例
	%
	5
	80%
	80%
	100%
	5.0 
	
	完成投资除以总投资，按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%

	
	
	
	
	
	5.截至2026年6月底，投资完成比例
	%
	5
	100%
	100%
	100%
	5.0 
	
	投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分

	
	
	
	成本指标
	4
	项目成本控制在批复概算内且测算合理
	是/否
	4
	是
	是
	是
	4.0 
	
	每出现一个超概算的项目扣2分，扣完为止；每出现一个经财政评审、招投标结余的实际总投资与批复总投资偏差超过20%的项目扣2分，扣完为止

	
	效益指标
	15
	经济
效益指标
	5
	1.新增供水能力
	万立方米
	5
	
	
	
	5
	
	未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止

	
	
	
	
	
	2.新增、恢复灌溉面积
	万亩
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.改善灌溉面积
	万亩
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.保护耕地面积
	万亩
	
	24.17 
	24.17 
	24.17 
	
	
	

	
	
	
	社会
效益指标
	4
	1.中小河流治理保护人口数量
	万人
	4
	
	
	
	
	
	未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止

	
	
	
	
	
	2.山洪灾害防治保护人口数量
	万人
	
	1.04 
	1.04 
	1.04 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	3.淤地坝除险加固保护面积
	平方公里
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量
	万人
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口
	万人
	
	11.04 
	11.04 
	11.04 
	2
	
	

	
	
	
	生态
效益指标
	4
	1.水土流失综合治理面积
	平方公里
	4
	
	
	
	4
	
	未完成或应填未填一项扣2分，扣完为止

	
	
	
	
	
	2.新增年节水能力
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3.地下水压采量（能力）
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4.农业水源置换量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	可持续影响
指标
	2
	已建工程是否良性运行
	是/否
	2
	是
	是
	是
	2.0 
	
	水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，该指标不得分

	
	满意度指标
	5
	服务对象
满意度指标
	5
	受益群众满意度
	%
	5
	90%
	90%
	100%
	5.0 
	
	90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%

	总分
	100
	
	100
	——
	——
	100
	
	
	
	90.8 
	
	——

	加分项
	10
	正向激励
	10
	先进经验做法
	——
	10
	
	
	
	
	
	根据财政厅、水利厅掌握的地方资金投入政策、先进经验做法等情况进行赋分

	减分项
	-10
	负面扣分
	-10
	负面扣分情况
	——
	-10
	
	
	
	
	
	根据财政厅、水利厅掌握的涉水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行赋分

	填报人：    彭月娥                                                                                                            手机：15972355100


三、2025年度大冶市农村供水工程绩效自评表

	2025年度大冶市农村供水工程绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	
	
	
	填报日期：
	2026年8月11日

	项目名称
	2025年度大冶市农村饮水安全项目

	主管部门
	大冶市水利和湖泊局
	项目实施单位
	大冶市农村供水服务中心

	项目类别
	1、部门预算项目□
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目□
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目□
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	700
	632
	90%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	投资是否控制在批复概算单价内
	是
	是

	
	
	
	社会稳定性
	稳定
	稳定

	
	
	生态环境成本指标
	农村供水工程周边生态环境破坏程度
	无
	无

	
	产出
指标
	数量指标
	完成农村供水工程维修养护项目
	8
	8

	
	
	
	完成农村供水工程巩固提升项目
	12
	12

	
	
	
	完成维修养护资金项目个数
	8
	8

	
	
	质量指标
	已建工程是否存在质量问题（是/否）
	否
	否

	
	
	
	工程质量达到相关验收标准
	合格
	合格

	
	
	
	工程验收合格率（%）
	100%
	100%

	
	
	时效指标
	截止2025年底，投资完成比例
	100%
	100%

	
	效益
指标
	经济效益指标
	项目实施后增加供水人口、提高供水水质
	100%
	100%

	
	
	
	改善供水人口（人）
	2500
	2500

	
	
	社会效益指标
	群众饮用放心水人数    （万人）
	2.8
	2.8

	
	
	
	农村供水工程周边的生态环境破坏程度（%）
	≤1
	≤1

	
	满意度指标
	具体指标
	收益群众满意度（%）
	≥90
	≥90

	偏差大或未完成原因分析
	

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


四、2025年度水利项目绩效自评表

	2025年度水利项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	
	
	
	填报日期：2026.08.12

	项目名称
	2025年度农业水价综合改革资金

	主管部门
	大冶市水利和湖泊局
	项目实施单位
	水旱灾害防御股

	项目类别
	1、部门预算项目□
	2、市直专项□√
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目□
	2、新增项目□√
	

	项目类型
	1、常年性项目□
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□√

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	140
	140
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	投入资金是否到位
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	保障群众生命财产安全
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	提高人居环境
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	工程完工及时率
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	工程质量达到相关验收标准
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	确保人民群众生命财产安全
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	效益
指标
	经济效益指标
	提高防灾减灾能力
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	促进社会和谐
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善区域环境
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	群众满意率
	100%
	100%

	偏差大或未完成原因分析
	

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


五、2025年头顶塘农田水利工程维修养护项目绩效自评表
	2025年度水利项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	
	
	
	填报日期：2026.08.12

	项目名称
	2025年头顶塘农田水利工程维修养护项目资金

	主管部门
	大冶市水利和湖泊局
	项目实施单位
	水旱灾害防御股

	项目类别
	1、部门预算项目□
	2、市直专项□√
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目□
	2、新增项目□√
	

	项目类型
	1、常年性项目□
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□√

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	100
	100
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	投入资金是否到位
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	保障群众生命财产安全
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	提高人居环境
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	工程完工及时率
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	工程质量达到相关验收标准
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	确保人民群众生命财产安全
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	效益
指标
	经济效益指标
	提高防灾减灾能力
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	促进社会和谐
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善区域环境
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	群众满意率
	100%
	100%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


六、2025年度东角山生态清洁小流域综合治理项目质保金项目绩效自评表

	2025年度东角山生态清洁小流域综合治理项目质保金项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	
	
	
	填报日期：
	2026.8.24

	项目名称
	东角山生态清洁小流域综合治理项目质保金

	主管部门
	水利和湖泊局
	项目实施单位
	水土保持中心

	项目类别
	1、部门预算项目□
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目□
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目□
	2、延续性项目□√
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	3.09
	3.09
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	对已完工项目进行维护确保各项措施发挥作用
	3.09万元
	3.09万元 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	治理区内水土资源有效健康可持续利用
	可持续利用
	可持续利用

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	完成水土流失治理面积9.45Km2，水土流失治理度达80%以上
	已完成 
	已完成

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	营造水保林
	9.41hm2
	9.41hm2

	
	
	
	新建及修整梯田
	4.23hm2
	4.23hm2

	
	
	
	水系配套
	20hm2
	20hm2

	
	
	质量指标
	完成水土流失治理面积
	9.45Km2
	9.45Km2

	
	
	
	水土流失综合治理度
	80%
	80%

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	维护已完成的植物措施
	2024年12月底
	2024年12月底

	
	
	
	维护已完成的工程措施
	2024年12月底
	2024年12月底

	
	
	
	
	
	

	
	效益
指标
	经济效益指标
	治理区绿化率显著提高
	提高50%
	提高50%

	
	
	
	治理区荒山利用率显著提高
	提高30%
	提高30%

	
	
	
	治理区地表植被覆盖率显著提高
	提高30%
	提高30%

	
	
	社会效益指标
	治理区土地生产力显著提高
	提高
	提高

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	治理区生态环境人居环境有效改善
	有效改善
	有效改善

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	治理区居民及业主满意率
	80%
	80%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	无

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


七、2025年度金牛河生态清洁小流域综合治理项目绩效自评表

	2025年度金牛河生态清洁小流域综合治理项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	
	
	
	填报日期：
	2026.8.24

	项目名称
	大冶市金牛河生态清洁小流域综合治理工程

	主管部门
	水利和湖泊局
	项目实施单位
	水土保持中心

	项目类别
	1、部门预算项目□
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目□
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目□
	2、延续性项目□√
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	350
	288.8
	82.51%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	完成预算投资
	350
	288.8

	
	
	社会成本指标
	成本节约率
	不超预算
	未超预算

	
	
	生态环境成本指标
	减少项目区土壤流失量
	≥3.47万t/年
	≥3.47万t/年

	
	产出
指标
	数量指标
	梯田改造工程
	梯田改造4.35h㎡、木桩护坎2635m、钢桩护坎3597m，种植经济林5.23h㎡
	梯田改造4.35h㎡、木桩护坎2635m、钢桩护坎3597m，种植经济林5.23h㎡

	
	
	
	宣教广场工程
	改建堰塘1座、宣教广场1处
	改建堰塘1座、宣教广场1处

	
	
	
	边坡防护工程
	新建浆砌石挡墙921m，空心六棱块护坡816m
	新建浆砌石挡墙921m，空心六棱块护坡816m

	
	
	
	配套水系工程
	三格式化粪池1座，截水沟864m，φ400涵管20m，排水沟1261m。
	三格式化粪池1座，截水沟864m，φ400涵管20m，排水沟1261m。

	
	
	
	道路及林草措施工程
	碎石道路641m，沉砂池3座，蓄水池2座，植物篱1261m，流域碑1座。
	碎石道路641m，沉砂池3座，蓄水池2座，植物篱1261m，流域碑1座。

	
	
	质量指标
	工程质量验收合格率
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	工程完工及时性
	按合同约定及时完工
	按合同约定及时完工

	
	
	
	工程付款及时性
	按合同约定及时支付
	按合同约定及时支付

	
	效益
指标
	经济效益指标
	提升当地药材种植业收入
	≥85万元/年
	≥85万元/年

	
	
	社会效益指标
	改善耕作、灌溉、交通条件
	显著改善
	显著改善

	
	
	
	改善金牛河小流域生态环境
	显著改善
	显著改善

	
	
	生态效益指标
	减少土壤流失量
	≥3.47万t/年
	≥3.47万t/年

	
	满意度指标
	具体指标
	项目受益人员满意度
	≥90%
	≥90%

	偏差大或未完成原因分析
	本项目预算执行率低是因为审定的建设工程造价总额与预算工程费用偏差较大，而导致工程造价总额低是因为项目实施过程中部分设计工程因不可抗力因素无法施工造成的

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	后续我们已申请设计变更将未实施的工程在流域内其他地方实施保证工程量足额实施到位,确保达到预期目标.

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


八、2025年高桥河流域系统治理工程（三期）绩效自评表
	2025年度水利项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	
	
	
	填报日期：2026.08.12

	项目名称
	2025年高桥河流域系统治理工程（三期）

	主管部门
	大冶市水利和湖泊局
	项目实施单位
	水旱灾害防御股

	项目类别
	1、部门预算项目□
	2、市直专项□√
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目□
	2、新增项目□√
	

	项目类型
	1、常年性项目□
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□√

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	150
	150
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	投入资金是否到位
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	保障群众生命财产安全
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	提高人居环境
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	工程完工及时率
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	工程质量达到相关验收标准
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	确保人民群众生命财产安全
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	效益
指标
	经济效益指标
	提高防灾减灾能力
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	促进社会和谐
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善区域环境
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	群众满意率
	100%
	100%

	偏差大或未完成原因分析
	

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


九、2025年农村公益性服务“以钱养事”补助项目绩效自评表

	2025年度水利项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	
	
	
	填报日期：2026.08.12

	项目名称
	2025年农村公益性服务“以钱养事”补助项目

	主管部门
	大冶市水利和湖泊局
	项目实施单位
	水利服务中心

	项目类别
	1、部门预算项目□√
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目□√
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目□√
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	10
	10
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	提高防汛抗旱应急救援能力
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	保质保量完成工作
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	完成全年安全度汛
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	完成1个县级水旱灾害防御工作
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	保障防御能力、确保度汛安全
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	提供了人员保障和设备支撑
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	效益
指标
	经济效益指标
	提高水旱灾害防御能力
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	提高防汛抗旱应急救援能力
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善区域环境
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	群众满意率
	100%
	100%

	偏差大或未完成原因分析
	

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


十、2025年度防汛抗旱经费资金绩效自评表

	2025年度水利项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	
	
	
	填报日期：2026.08.12

	项目名称
	2025年度防汛抗旱经费资金

	主管部门
	大冶市水利和湖泊局
	项目实施单位
	水旱灾害防御股

	项目类别
	1、部门预算项目□
	2、市直专项□√
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目□√
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目□
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□√

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	60
	60
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	完成全年水旱灾害防御工作
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	为领导决策提供参考
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	持续优化美化我市人居环境，提升群众幸福感
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	完成1个县级水旱灾害防御工作
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	保质保量完成工作
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	工作贯穿全年
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	效益
指标
	经济效益指标
	提升我市水旱灾害防御能力，为领导决策提供参考
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	保障防御能力、确保度汛安全
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	群众满意度
	100%
	100%

	偏差大或未完成原因分析
	

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


十一、重点村产业扶持资金绩效自评表

	2025年度水利项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	
	
	
	填报日期：2026.08.12

	项目名称
	重点村产业扶持资金

	主管部门
	大冶市水利和湖泊局
	项目实施单位
	水旱灾害防御股

	项目类别
	1、部门预算项目□
	2、市直专项□√
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目□
	2、新增项目□√
	

	项目类型
	1、常年性项目□
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□√

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	20
	20
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	投入资金是否到位
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	保障群众生命财产安全
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	提高人居环境
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	工程完工及时率
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	工程质量达到相关验收标准
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	确保人民群众生命财产安全
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	效益
指标
	经济效益指标
	提高防灾减灾能力
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	促进社会和谐
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善区域环境
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	群众满意率
	100%
	100%

	偏差大或未完成原因分析
	

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


十二、2025年中央水利救灾资金绩效自评表

	2025年度水利项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	
	
	
	填报日期：2026.08.12

	项目名称
	2025年中央水利救灾资金

	主管部门
	大冶市水利和湖泊局
	项目实施单位
	水旱灾害防御股

	项目类别
	1、部门预算项目□
	2、市直专项□√
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目□
	2、新增项目□√
	

	项目类型
	1、常年性项目□
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□√

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	63
	63
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	保障防洪工程安全度汛
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	保障人民群众生命财产安全
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	促进区域生态和谐发展
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	工程完工及时率
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	工程质量达到相关验收标准
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	确保人民群众生命财产安全
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	效益
指标
	经济效益指标
	提高防灾减灾能力
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	促进社会和谐
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善区域环境
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	群众满意率
	100%
	100%

	偏差大或未完成原因分析
	

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


十三、2025年度大冶水管单位非税收入绩效自评表

	2025年度大冶水管单位非税收入绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	
	
	
	填报日期：
	2026年8月11日

	项目名称
	水管单位非税收入（毛铺水库防汛抗旱和维修养护等项目）

	主管部门
	大冶市水利和湖泊局
	项目实施单位
	大冶市毛铺水库管理站

	项目类别
	1、部门预算项目□
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目□
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目□
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	57.98
	57.98
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	投资是否控制在概算单价内
	是
	是

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	
	社会稳定性
	稳定
	稳定

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	水库水质目标稳定三类
	是
	是

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	完成毛铺水库维修养护项目
	2
	2

	
	
	
	完成毛铺水库水生态项目
	1
	1

	
	
	
	完成毛铺水库防汛抗旱、防溺水工作
	1
	1

	
	
	质量指标
	已建工程是否存在质量问题（是/否）
	否
	否

	
	
	
	工程质量达到相关验收标准
	合格
	合格

	
	
	
	工程验收合格率（%）
	100%
	100%

	
	
	时效指标
	截止2025年底，投资完成比例
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	效益
指标
	经济效益指标
	项目实施后提高水库运行效力，提千农业灌溉保障力
	100%
	100%

	
	
	
	改善灌溉面面（亩）
	2000
	2000

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	群众农业用水人数    （万人）
	3.5
	3.5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	

	
	
	
	水库周边的生态环境破坏程度（%）
	≤1
	≤1

	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	收益群众满意度（%）
	≥90
	≥90

	偏差大或未完成原因分析
	

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


十四、2025年小型水利设施维修养护资金绩效自评表

	2025年度水利项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	
	
	
	填报日期：2026.08.12

	项目名称
	2025年小型水利设施维修养护资金

	主管部门
	大冶市水利和湖泊局
	项目实施单位
	水旱灾害防御股

	项目类别
	1、部门预算项目□
	2、市直专项□√
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目□
	2、新增项目□√
	

	项目类型
	1、常年性项目□
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□√

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	389
	389
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	有效提升我市农业水利工程水旱灾害防御能力
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	增强水旱灾害防御能力
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	确保安全度汛
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	完成运行养护与维修项目
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	工程质量达到相关验收标准
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	工程完工及时率
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	效益
指标
	经济效益指标
	提高防灾减灾能力
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	促进社会和谐
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	改善区域环境
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	群众满意率
	100%
	100%

	偏差大或未完成原因分析
	

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


十五、2025年度水库移民工作经费绩效自评表

	2025年度水库移民工作经费绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	
	
	
	填报日期：2026.8.13
	

	项目名称
	2025年水库移民项目工作经费

	主管部门
	大冶市水利和湖泊局
	项目实施单位
	建设监督股

	项目类别
	1、部门预算项目þ
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目þ
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目þ
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	5
	5
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	完成本市本级移民项目的推进工作
	5万元
	5万元

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	指标1：资金直补受益移民（人）
	2412
	2412

	
	
	
	指标2：移民美丽家园项目（个）
	15
	15

	
	
	
	 指标3：产业扶持项目（个）
	8
	8

	
	
	质量指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	指标1：直补资金按时发放率(%)
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	效益
指标
	经济效益指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	偏差大或未完成原因分析
	

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


十六、2024年度水政监察大队项目绩效自评表

	2024年度水政监察大队项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	
	
	
	填报日期：
	2026.8.4

	项目名称
	2025年水政监察执法工作及人员经费

	主管部门
	大冶市水利和湖泊局
	项目实施单位
	水政监察大队

	项目类别
	1、部门预算项目☑
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目☑
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目☑
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	10
	10
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	水政执法工作及人员经费
	10
	10

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	项目总成本
	10
	10

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	保护水资源生态环境
	95%
	95%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	水行政执法监督和管理
	95%
	95%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	
	
	

	
	
	
	水法律宣传
	2次
	2次

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	规划如期完成
	100%
	100%

	
	
	
	2025年度全年
	1年
	1年

	
	
	
	
	
	

	
	效益
指标
	经济效益指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	维护水事秩序、维护河势稳定防洪及水工程安全
	95%
	95%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	可持续发展
	97%
	97%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	群众满意度
	95%
	95%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


十七、2025年度全市水利水电质量监督及飞行检测工作经费项目绩效自评表

	2025年度全市水利水电质量监督及飞行检测工作经费项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	
	
	
	填报日期：
	2025年8月6日

	项目名称
	2025年全市水利水电质量监督及飞行检测工作经费

	主管部门
	市水利和湖泊局
	项目实施单位
	市水利和湖泊局

	项目类别
	1、部门预算项目√□
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目√□
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目√□
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	5
	5
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	完成本市本级监督范围内的水利水电工程质量监督工作
	5
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	根据2025年度水利工程建设数量
	6个
	6个

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	工程建设达到设计及相关规范标准
	合格
	合格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	2025年度全年
	12个月
	12个月

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	效益
指标
	经济效益指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	水利工程受益人群
	≥98%
	≥98%

	偏差大或未完成原因分析
	已完成

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


十八、2025年山洪灾害防治及维修养护绩效自评表

	2025年度水利项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	
	
	
	填报日期：2026.08.12

	项目名称
	2025年山洪灾害防治及维修养护

	主管部门
	大冶市水利和湖泊局
	项目实施单位
	水旱灾害防御股

	项目类别
	1、部门预算项目□
	2、市直专项□√
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目□
	2、新增项目□√
	

	项目类型
	1、常年性项目□
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□√

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	114.88
	114.88
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	完善县级山洪灾害防治非工程措施工作
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	保证县级山洪灾害预警平台正常运行
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	确保人民群众生命财产安全
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	完成1个县级山洪灾害防治工作
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	保质保量完成工作
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	工作贯穿全年
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	效益
指标
	经济效益指标
	提升我市山洪灾害防治能力，为领导决策提供参考
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	保障防御能力、保证群众生命财产安全
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	持续优化美化我市人居环境
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	群众满意率
	100%
	100%

	偏差大或未完成原因分析
	

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


十九、2025年度水利工程白蚁危害普查防治项目绩效自评表

	2025年度水利工程白蚁危害普查防治项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	大冶市病险水库除险加固项目办公室
	填报日期：2026年8月6日

	项目名称
	大冶市2025年度水利工程白蚁危害普查防治项目

	主管部门
	大冶市水利和湖泊局
	项目实施单位
	大冶市病险水库除险加固工程项目办公室

	项目类别
	1、部门预算项目□√
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目□√
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目□√
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	282.96
	282.96
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	
	
	

	
	
	
	成本控制在预算内
	282.96
	282.96

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	
	成本控制在预算内
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	
	
	成本控制在预算内
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	
	
	

	
	
	
	完成项目项目资金支付
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	
	
	

	
	
	
	验收合格率（％）
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	
	
	

	
	
	
	项目资金完成率
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	效益
指标
	经济效益指标
	
	
	

	
	
	
	保证了水库、堤防周边群众的度汛安全，提高农作物增产。
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	
	
	

	
	
	
	保障水库、堤防安全运行。
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	

	
	
	
	项目实施后保护了水库、堤防周边环境。
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	水库周边群众满意度（％）
	100%
	95%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	无

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


二十、2025年度小型水库工程维修养护及朱山等6个水库除险加固项目绩效自评表

	2025年度小型水库工程维修养护及朱山等6个水库除险加固项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	大冶市病险水库除险加固项目办公室
	填报日期：2026年8月6日

	项目名称
	大冶市2025年度小型水库工程维修养护及朱山等6个水库除险加固项目

	主管部门
	大冶市水利和湖泊局
	项目实施单位
	大冶市病险水库除险加固工程项目办公室

	项目类别
	1、部门预算项目□
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目□
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目□
	2、延续性项目□
	3、一次性项目□

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	2915.59
	2915.59
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	
	
	

	
	
	
	成本控制在预算内
	2915.59
	2915.59

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	
	成本控制在预算内
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	
	
	成本控制在预算内
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	
	
	

	
	
	
	完成项目项目资金支付
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	
	
	

	
	
	
	验收合格率（％）
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	
	
	

	
	
	
	项目资金完成率
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	效益
指标
	经济效益指标
	
	
	

	
	
	
	保证了水库周边群众的度汛安全及日常生活生产用水供应，提高农作物增产，提高了农民的经济收入。
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	
	
	

	
	
	
	保障水库安全运行
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	

	
	
	
	项目实施后保护了水库周边环境，解决水库水质。
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	水库周边群众满意度（％）
	100%
	95%

	偏差大或未完成原因分析
	无

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	无

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


二十一、2025年度大港母亲河复苏工程项目绩效自评表
	2025年度大港母亲河复苏工程项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	
	
	
	填报日期：
	2026.8.26

	项目名称
	2025年大港母亲河复苏工程

	主管部门
	大冶市水利和湖泊局
	项目实施单位
	一标：中国化学工程第十六建设有限公司
二标：湖北卓禹建设有限公司
三标：武汉中地云申科技有限公司

	项目类别
	1、部门预算项目□
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目□
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目□
	2、延续性项目□
	3、一次性项目☑

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	735.85
	735.85
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	完成预算投资
	735.85
	735.85

	
	
	
	项目成本控制在批复概算内且测算合理
	不超概算
	未超预算

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	生态修复率达标
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	河道清淤疏浚
	5.015公里
	100%

	
	
	
	岸线整治
	4.178公里
	100%

	
	
	
	生态岸线修复提升
	100%
	100%

	
	
	
	母亲河（湖）监测计量体系建设点数
	2个
	100%

	
	
	质量指标
	完工项目初步验收率
	100%
	100%

	
	
	
	工程验收合格率
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	工程完工及时性
	按合同约定及时完工
	按合同约定及时完工

	
	
	
	工程付款及时性
	按合同约定及时支付
	按合同约定及时支付

	
	
	
	
	
	

	
	效益
指标
	经济效益指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	河道水生态环境明显提升
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	受益群众满意度
	100%
	100%

	偏差大或未完成原因分析
	

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。


二十二、2025年度水库移民项目绩效自评表

	2025年度水库移民项目绩效自评表

	单位名称（盖章）：
	
	
	
	
	
	填报日期：2026.8.13
	

	项目名称
	2025年度大中型水库移民后扶项目及原迁移民惠民补贴资金项目绩效自评表

	主管部门
	大冶市水利和湖泊局
	项目实施单位
	大冶市灵乡镇、陈贵镇、茗山乡

	项目类别
	1、部门预算项目þ
	2、市直专项□
	3、转移支付项目□

	项目属性
	1、持续性项目þ
	2、新增项目□
	

	项目类型
	1、常年性项目□
	2、延续性项目□
	3、一次性项目þ

	预算执行情况（万元）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度财政
资金总额
	1435.52
	1435.52
	100%

	年度绩效目标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）

	
	成本
指标
	经济成本指标
	指标1：直补资金标准符合率（%）
	100%
	100%

	
	
	
	指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	产出
指标
	数量指标
	指标1：资金直补受益移民（人）
	2412
	2412

	
	
	
	指标2：移民美丽家园项目（个）
	15
	15

	
	
	
	 指标3：产业扶持项目（个）
	8
	8

	
	
	
	指标3：其他项目（个）
	0
	0

	
	
	质量指标
	指标1：项目(不含移民培训)验收合格率(%)
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	指标1：直补资金按时发放率(%)
	100%
	100%

	
	
	
	指标2：截至2025年底，项目资金完成率(%)
	80%
	40%

	
	
	
	指标3：截至2026年6月底，项目资金完成率(%)
	100%
	60%

	
	效益
指标
	经济效益指标
	指标1：增加移民人均可支配收入（元）
	500
	500

	
	
	
	指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）
	1.21%
	1.21%

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	指标1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）
	100
	100

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	 指标1：建成美丽移民村（个）
	1
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）
	100%
	100%

	
	
	
	指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）
	无
	无

	
	
	
	指标3：交办的信访事项及时处理率（%）
	100%
	100%

	偏差大或未完成原因分析
	工程进度不达标，审计进度不足

	
	

	改进建议、措施及结果应用方案
	推进施工进度及审计

	
	

	备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。




